УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 412н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства

266

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование и ведение отдельных видов организационно-технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ» 	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Формирование и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства» 	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство формированием, ведением и соблюдением требований организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства» 	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Организационно-техническое и технологическое обеспечение процесса строительного производства |  | 16.032 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разработка, учет и контроль соблюдения требований организационно-технологической документации, формирование и ведение (в том числе в электронном виде) исполнительной документации при производстве строительно-монтажных работ для обеспечения высокого качества строительной продукции, рационального использования трудовых и материально-технических ресурсов на всех стадиях строительства и ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 3112 | Техники по гражданскому строительству | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Формирование и ведение отдельных видов организационно-технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | 5 | Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно-технологической документации на участке производства строительно-монтажных работ | A/01.5 | 5 |
|  |  |  | Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ | A/02.5 | 5 |
|  |  |  | Формирование и ведение отдельных видов исполнительной документации (в том числе в электронном виде) на участке производства строительно-монтажных работ | A/03.5 | 5 |
| B | Формирование и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | 6 | Разработка проектов производства работ и их передача производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Контроль и учет производства строительно-монтажных работ | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка технической части планов и заявок строительной организации на обеспечение строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами | B/03.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка документации для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, и (или) формирование итогового комплекта документации для приемки в эксплуатацию объекта по окончании строительства | B/04.6 | 6 |
| C | Руководство формированием, ведением и соблюдением требований организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | 7 | Входной контроль и согласование с заказчиком (застройщиком, техническим заказчиком) проектной и рабочей документации | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование и контроль формирования и ведения организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства, в том числе выполняемых специализированными и субподрядными организациями | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работ и мероприятий по повышению эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации | C/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Формирование и ведение отдельных видов организационно-технологической и исполнительной документации на участке производства строительно-монтажных работ | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник Техник по подготовке производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области строительства и эксплуатация зданий и сооружений, инженерных сооружений |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Техник по подготовке производства |
| ОКПДТР | 27053 | Техник по подготовке производства |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Учет и организация хранения (в том числе в электронном виде) отдельных видов организационно-технологической документации на участке производства строительно-монтажных работ | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение организационно-технологической документации и ведение журнала ее регистрации, в том числе в электронном виде |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и наличия необходимых согласований и утверждений организационно-технологической документации |
|  | Ведение электронного реестра организационно-технологической документации |
|  | Запрос недостающих документов у поставщиков, субподрядчиков и производителей строительно-монтажных работ |
|  | Ведение архива организационно-технологической документации |
| Необходимые умения | Сопоставлять комплектность и наличие необходимых согласований и утверждений организационно-технологической документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Читать проектную и рабочую документацию для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объекта капитального строительства |
|  | Определять необходимость в запросе недостающих документов у поставщиков, субподрядчиков и производителей строительно-монтажных работ |
|  | Применять требования к порядку ведения журнала регистрации организационно-технологической документации |
|  | Применять требования к ведению архива организационно-технологической документации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для обработки и ведения реестра организационно-технологической документации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Порядок организации учета и хранения организационно-технологической документации строительной организацией (на бумажных и электронных носителях) |
|  | Состав и требования к оформлению, согласованию организационно-технологической документации |
|  | Основы делопроизводства в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |
|  | Порядок приемки и передачи организационно-технологической документации строительной организации |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Формирование отдельных видов организационно-технологической документации и ее передача на участок производства строительно-монтажных работ | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор исходных данных, необходимых для разработки организационно-технологической документации |
| --- | --- |
|  | Оформление технологических карт на выполнение отдельных видов работ и их передача на участок строительно-монтажных работ |
|  | Составление ведомостей объемов работ в натуральном и стоимостном измерении |
|  | Формирование заявок на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, а также на технологическую оснастку, инструмент и приспособления |
| Необходимые умения | Определять перечень необходимых исходных данных для разработки организационно-технологической документации |
|  | Применять информационные технологии для сбора и обработки информации в области организации строительного производства и технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Применять информационные технологии для определения условий поставки материально-технических ресурсов |
|  | Подбирать типовые технологические карты на выполнение видов строительно-монтажных работ |
|  | Применять порядок и правила составления ведомостей объемов работ в натуральном и стоимостном измерении |
|  | Применять порядок и правила оформления заявок на материально-технические ресурсы |
|  | Проводить хронометраж, фото-, видеосъемку процесса производства видов строительно-монтажных работ для разработки технологических карт |
|  | Читать проектную и рабочую документацию для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объекта капитального строительства |
|  | Оформлять технологические карты на выполнение видов строительно-монтажных работ |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства в области организации строительного производства |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Требования к разработке организационно-технологической документации |
|  | Технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Виды строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования |
|  | Виды строительных машин и механизмов |
|  | Порядок разработки и требования к оформлению технологических карт на выполнение видов строительно-монтажных работ |
|  | Информационные технологии для сбора и обработки информации в области организации строительного производства и производства строительно-монтажных работ |
|  | Порядок и правила составления ведомостей объемов работ в натуральном и стоимостном измерении |
|  | Порядок и правила оформления заявок на материально-технические ресурсы |
|  | Порядок и способы проведения хронометража, фото-, видеосъемки процесса производства видов строительно-монтажных работ для разработки технологических карт |
|  | Средства и методы календарного планирования строительного производства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Формирование и ведение отдельных видов исполнительной документации (в том числе в электронном виде) на участке производства строительно-монтажных работ | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка специальных журналов ведения работ и их передача производственным подразделениям |
| --- | --- |
|  | Контроль ведения специальных журналов учета выполнения работ на участке производства строительно-монтажных работ |
|  | Формирование актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, актов испытания и опробования технических устройств |
|  | Запрос недостающих документов у поставщиков, субподрядчиков и производителей строительно-монтажных работ |
|  | Ведение журнала регистрации исполнительной документации на бумажных носителях |
|  | Ведение архива исполнительной документации |
|  | Формирование отдельных видов исполнительной документации в электронном виде |
|  | Ведение и регистрация отдельных видов исполнительной документации в электронном виде |
| Необходимые умения | Применять требования к порядку подготовки специальных журналов ведения работ и их передачи производственным подразделениям |
|  | Сопоставлять комплектность и наличие необходимых согласований и утверждений исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Оценивать своевременность и корректность заполнения специальных журналов учета выполнения работ на участке производства строительно-монтажных работ |
|  | Определять необходимость в запросе недостающих документов у поставщиков, субподрядчиков и производителей строительно-монтажных работ |
|  | Применять требования к порядку ведения журнала регистрации исполнительной документации |
|  | Применять требования к ведению архива исполнительной документации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Требования к порядку формирования и ведения исполнительной документации строительной организацией |
|  | Состав и требования к оформлению, согласованию исполнительной документации строительной организации |
|  | Основы делопроизводства в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |
|  | Информационные системы, обеспечивающее процессы формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде |
|  | Порядок формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде |
|  | Порядок приемки и передачи исполнительной документации строительной организации |
|  | Требования к оформлению и ведению специальных журналов работ, актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, актов испытания и опробования технических устройств |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Формирование и ведение организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер по подготовке производства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области строительства и эксплуатация зданий и сооружений, инженерных сооружений или Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области строительства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер по подготовке производства |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.03.01 | Строительство |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка проектов производства работ и их передача производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка проекта решений по производству геодезических работ и схем размещения геодезических знаков на строительной площадке |
| --- | --- |
|  | Разработка проекта строительных генеральных планов, выполнение привязки к строительной площадке постоянных и строящихся зданий, сооружений и временной строительной инфраструктуры |
|  | Разработка проекта календарных планов производства строительно-монтажных работ |
|  | Разработка проекта графиков движения персонала по объекту |
|  | Разработка проекта графиков движения основных строительных машин по объекту |
|  | Разработка проекта технологических карт на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ |
|  | Разработка проекта природоохранных мероприятий, мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве |
|  | Разработка проекта мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке |
|  | Согласование проектов производства строительно-монтажных работ с руководством |
|  | Выдача проектов производства работ производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям |
|  | Инструктирование производственных подразделений строительной организации о порядке ведения специального журнала учета выполнения работ и требованиях, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| Необходимые умения | Анализировать положения нормативных правовых актов в области административного контроля за строительством |
|  | Анализировать положения нормативных правовых актов в области организации и ведения строительного контроля в подрядной строительной организации |
|  | Определять условия ведения строительства с учетом требований органов местного самоуправления или уполномоченных административных инспекций |
|  | Применять требования к разработке организационно-технологической документации, проведению необходимых расчетов и выполнению текстовой и графической части |
|  | Применять методы линейного и сетевого планирования в строительстве |
|  | Применять методы процессного и операционно-процедурного анализа выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Определять перечни строительно-монтажных работ, их взаимосвязи и длительность и применять нормы расхода материально-технических и трудовых ресурсов в целях планирования строительно-монтажных работ |
|  | Читать проектную и рабочую документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства |
|  | Анализировать информацию о наличии и условиях поставки материально-технических ресурсов строительного производства |
|  | Анализировать данные о ходе выполнения строительно-монтажных работ, поступлении материально-технических ресурсов, движении персонала, движении основных строительных машин и сопоставлять их с требованиями календарных планов и графиков |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для разработки проекта производства работ или его составляющих в строительстве |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению организационно-технологической документации в строительстве |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта производства работ в строительстве |
|  | Методы градостроительного проектирования и требования к оформлению и разработке строительных генеральных планов |
|  | Состав элементов временной строительной инфраструктуры |
|  | Методы составления и требования к оформлению календарных планов и поточных графиков в строительстве |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах строительного производства |
|  | Основные виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь, и особенности их применения |
|  | Состав, методы разработки и требования к оформлению технологических карт на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ |
|  | Требования к условиям ведения строительства, порядок осуществления административного контроля за строительством и виды документов, подтверждающих разрешения на ведение строительства |
|  | Строительные системы и технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Нормы расходования материально-технических ресурсов при производстве строительно-монтажных работ |
|  | Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации |
|  | Порядок передачи производственным подразделениям строительной организации и субподрядным организациям проектов производства работ |
|  | Основные специализированные программные средства для разработки проекта производства работ или его составляющих в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и учет производства строительно-монтажных работ | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль ведения общего и специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях |
| --- | --- |
|  | Осуществление учета выполнения работ производственными подразделениями строительной организации и субподрядными строительными организациями |
|  | Контроль комплектности незавершенного производства и соблюдения установленных норм заделов и календарных опережений в работе производственных подразделений |
|  | Формирование оперативной отчетности о ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ |
| Необходимые умения | Применять документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать ведение общего и специальных журналов работ в производственных подразделениях строительной организации и субподрядных строительных организациях |
|  | Анализировать комплектность незавершенного производства и соблюдение установленных норм заделов и календарных опережений в работе производственных подразделений |
|  | Выявлять и анализировать причины отклонения от календарных планов |
|  | Оформлять исполнительную документацию и оперативную отчетность по результатам выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Определять состав предложений по совершенствованию организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для ведения исполнительной и учетной документации в строительной организации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Состав, порядок ведения и требования к оформлению исполнительной документации в строительной организации |
|  | Порядок проведения и средства контроля производства строительно-монтажных работ |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Документальные и инструментальные методы определения объемов выполненных строительно-монтажных работ |
|  | Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технической части планов и заявок строительной организации на обеспечение строительного производства материально-техническими и трудовыми ресурсами | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Расчет и составление сводной ведомости и графиков поставки материально-технических ресурсов |
| --- | --- |
|  | Расчет потребности строительного производства в трудовых ресурсах |
|  | Составление технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных конструкций и оборудования в специализированных организациях |
|  | Разработка технической документации на нестандартное оборудование, монтажную оснастку, закладные детали, отдельные конструкции, инвентарь, приспособления для изготовления в производственных подразделениях строительной организации |
|  | Подготовка технического обоснования затрат материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения заключенных и предполагаемых договорных обязательств |
|  | Подготовка технической части плановой и отчетной документации строительной организации, договоров поставки материально-технических ресурсов |
| Необходимые умения | Применять методики расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах на основании проектов производства работ |
|  | Применять методики расчетов при разработке организационно-технологической документации |
|  | Применять методы линейного и сетевого планирования |
|  | Оформлять техническую часть плановой и отчетной документации строительной организации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для расчета потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Виды материально-технических ресурсов, включая отдельные конструкции, закладные детали, монтажную оснастку, инструменты, приспособления, инвентарь, и особенности их применения |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  | Профессионально-квалификационная структура строительного производства |
|  | Методы и средства инженерного проектирования и конструирования |
|  | Методы расчета экономической эффективности способов организации строительства и технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Состав, методы ведения и требования к оформлению исполнительной документации в строительной организации, включая оперативную и статистическую отчетность |
|  | Номенклатура основных видов материально-технических ресурсов, представленных на рынке |
|  | Номенклатура изделий и конструкций, выпускаемых специализированными вспомогательными подразделениями строительной организации |
|  | Состав и требования к оформлению заявок на участие в подрядных торгах, технико-коммерческих предложений, договоров подряда, договоров поставки и других видов контрактов |
|  | Основы ценообразования и сметного нормирования |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка документации для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией, и (или) формирование итогового комплекта документации для приемки в эксплуатацию объекта по окончании строительства | Код | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка технического задания к работам и мероприятиям по контролю качества строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ при установке технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | Составление технического задания и оформление результатов комплексного опробования и гарантийных испытаний инженерно-технических сетей и технологических систем объекта капитального строительства |
|  | Подготовка комплекта документации строительной организации для оценки соответствия объекта капитального строительства при вводе в эксплуатацию требованиям технических регламентов, нормативных технических и руководящих документов в области строительства, проектной и рабочей документации |
|  | Подготовка комплекта документации строительной организации по результатам комплексного опробования и гарантийных испытаний технологического оборудования на производственных объектах |
|  | Оформление исполнительной документации строительной организации по результатам проведения мероприятий строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ |
| Необходимые умения | Применять требования к подготовке документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
|  | Применять требования к оформлению исполнительной документации строительной организации по результатам проведения мероприятий строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ |
|  | Применять требования к составлению технических заданий к работам и мероприятиям по контролю качества строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ при установке технологического оборудования |
|  | Применять требования к составлению технических заданий и оформлению результатов комплексного опробования и гарантийных испытаний инженерно-технических сетей и технологических систем объекта капитального строительства |
|  | Применять требования к оформлению технической части заключительных отчетов о выполнении строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Требования к подготовке документации для сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию или для приемки строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией |
|  | Порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства |
|  | Порядок и правила оформления исполнительной документации строительной организации по результатам проведения мероприятий строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ |
|  | Состав и порядок ведения исполнительной документации в строительной организации |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Документальные и инструментальные методы строительного контроля |
|  | Состав и требования к оформлению комплекта документации строительной организации на заключительном этапе строительства |
|  | Гражданская ответственность и риски подрядчика в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство формированием, ведением и соблюдением требований организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник производственно-технического отдела |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное) – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области строительства |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области организационно-технического и технологического обеспечения строительного производства, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Начальник производственно-технического отдела |
| ОКПДТР | 24681 | Начальник отдела (в строительстве) |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль и согласование с заказчиком (застройщиком, техническим заказчиком) проектной и рабочей документации | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка проектных решений на предмет соответствия состава и объемов строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
|  | Составление сводной ведомости замечаний и предложений по проектной и рабочей документации и согласование с заказчиком (застройщиком, техническим заказчиком) предложений по изменению проектных решений и объемов строительно-монтажных работ |
|  | Проведение совместно со смежными специализированными подразделениями строительной организации проверки сметных расчетов, прилагаемых к проектной и рабочей документации |
|  | Составление претензии для изменения условий договора подряда |
|  | Подготовка технической части дополнительных соглашений с заказчиком (застройщиком, техническим заказчиком) об изменении договорных обязательств на основании согласованных замечаний и предложений (при необходимости) |
| Необходимые умения | Читать и анализировать проектную, рабочую и строительную техническую документацию |
|  | Выявлять недостатки проектных решений и несоответствий в составе и объемах строительно-монтажных работ |
|  | Формулировать предложения по уточнению проектной и рабочей документации |
|  | Анализировать сметную документацию и формулировать предложения по ее уточнению |
|  | Выбирать эффективные приемы производственной коммуникации в строительной организации |
|  | Обосновывать претензии для изменения условий договора подряда |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Принципы строительного проектирования, требования к несущим и ограждающим конструкциям зданий и сооружений |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Методы расчета экономической эффективности организации строительства и технологий производства строительно-монтажных работ |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок для государственных и муниципальных нужд, правила проведения конкурсов и аукционов |
|  | Законодательство Российской Федерации в области сметного нормирования |
|  | Методы разработки и оформления технической части договоров подряда, договоров поставки и других видов контрактов в строительстве |
|  | Методы и приемы производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль формирования и ведения организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства, в том числе выполняемых специализированными и субподрядными организациями | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка технических заданий на формирование организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
| --- | --- |
|  | Формирование графика разработки организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Распределение заданий подчиненным на формирование организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Контроль формирования и ведения организационно-технологической документации процесса строительного производства |
|  | Контроль формирования и ведения исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Согласование технической части комплекта документации строительной организации с застройщиком и/или заказчиком |
|  | Координация деятельности производственно-технического подразделения со смежными подразделениями строительной организации |
|  | Планирование и контроль исполнения состава работ и мероприятий, необходимых для оперативного исправления недостатков, выявленных на этапе ввода объекта в эксплуатацию (или при итоговой приемке объекта по окончании строительства) |
|  | Контроль регистрации и ведения архива организационно-технологической и исполнительной документации на бумажных носителях |
|  | Контроль регистрации и ведения организационно-технологической и исполнительной документации в электронном виде |
|  | Планирование и контроль разработки технической части договоров со специализированными и субподрядными организациями |
|  | Контроль формирования и ведения организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Оформление актов приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
| Необходимые умения | Применять требования к оформлению технических заданий на формирование организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Определять сроки разработки организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Определять состав исполнителей разработки организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Применять требования к оформлению актов приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Определять состав заданий работникам строительной организации с учетом содержания и объемов производственных заданий, профессиональных и квалификационных требований к их выполнению |
|  | Анализировать своевременность и качество разработки и ведения организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства, в том числе в электронном виде |
|  | Анализировать причины несоблюдения сроков выполнения строительно-монтажных работ, выполняемых производственными подразделениями строительной организации, специализированными и субподрядными организациями |
|  | Анализировать и выявлять несоответствие качества производства строительно-монтажных работ, выполняемых производственными подразделениями строительной организации, специализированными и субподрядными организациями |
|  | Выбирать эффективные приемы производственной коммуникации в строительной организации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Система проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства |
|  | Состав, порядок разработки и требования к оформлению организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Требования к порядку ведения организационно-технологической и исполнительной документации, в том числе в электронном виде |
|  | Принципы планирования разработки организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Требования к оформлению технических заданий на формирование организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Порядок составления и формы графиков формирования организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Требования к квалификации специалистов по формированию и ведению организационно-технологической и исполнительной документации процесса строительного производства |
|  | Принципы градостроительного проектирования и требования к оформлению строительных генеральных планов |
|  | Методы разработки и требования к оформлению учетной, технической и технологической документации в строительстве |
|  | Принципы проектирования и расчета несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений |
|  | Строительные системы и технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Средства и методы организации строительства зданий и сооружений |
|  | Методы определения потребности в материально-технических и трудовых ресурсах |
|  | Виды строительных машин и механизмов и особенности их эксплуатации |
|  | Средства, методы и способы руководства работниками и трудовыми коллективами в строительной организации |
|  | Методы оценки эффективности труда в строительстве |
|  | Меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий |
|  | Требования к оформлению актов приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Порядок приемки работ, выполняемых специализированными и субподрядными организациями |
|  | Требования к составлению отчетности о выполняемых строительно-монтажных работах специализированными и субподрядными организациями |
|  | Гражданская ответственность и риски подрядчика в строительстве |
|  | Средства и методы производственной коммуникации в строительстве |
|  | Основные специализированные программные средства для разработки проекта производства работ или его составляющих |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ и мероприятий по повышению эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение мониторинга выполнения календарных планов и качества производства строительно-монтажных работ в строительной организации |
| --- | --- |
|  | Проведение мониторинга эксплуатации строительных машин, механизмов и оборудования |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию технологии производства строительно-монтажных работ в строительной организации |
|  | Планирование и проведение мероприятий по повышению эффективности строительного производства, повышению производительности труда и снижению себестоимости строительства в строительной организации |
|  | Планирование и проведение организационно-технических и технологических мероприятий по техническому перевооружению строительной организации |
|  | Планирование и контроль совместно со смежными подразделениями строительной организации подготовки конкурсной документации для закупки материально-технических ресурсов, аренды машин и механизмов, а также для привлечения дополнительных трудовых ресурсов |
| Необходимые умения | Анализировать производственные процессы в строительстве и выявлять технологические операции, подлежащие оптимизации |
|  | Выявлять и анализировать причины несоответствующего качества выполнения строительно-монтажных работ по результатам строительного контроля |
|  | Анализировать соблюдение требований к эксплуатации строительных машин, механизмов и оборудования |
|  | Определять состав предложений по совершенствованию технологии производства строительно-монтажных работ в строительной организации |
|  | Определять состав и сроки проведения мероприятий по повышению эффективности строительного производства, повышению производительности труда и снижению себестоимости строительства в строительной организации |
|  | Определять состав и сроки проведения организационно-технических и технологических мероприятий по техническому перевооружению строительной организации |
|  | Анализировать рыночные предложения о поставке инновационных материально-технических ресурсов для строительного производства |
|  | Выбирать эффективные методы производственной коммуникации в строительной организации |
|  | Применять специализированное программное обеспечение для определения экономической эффективности строительного производства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства |
|  | Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере строительства, регулирующих производственно-техническую деятельность строительной организации |
|  | Требования нормативных технических и руководящих документов в области организации строительного производства |
|  | Порядок организации мероприятий по повышению эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации |
|  | Методы и средства повышения эффективности строительного производства, технического перевооружения строительной организации |
|  | Порядок и методы проведения мониторинга выполнения календарных планов и качества производства строительно-монтажных работ в строительной организации |
|  | Порядок и методы проведения мониторинга эксплуатации строительных машин, механизмов и оборудования |
|  | Строительные системы и соответствующие технологии производства строительно-монтажных работ |
|  | Средства и методы организации строительства зданий и сооружений |
|  | Средства автоматизации и механизации в строительстве |
|  | Технологии производства строительно-монтажных работ, новые виды строительных материалов, оборудования, средств малой механизации, строительных машин и механизмов |
|  | Номенклатура материально-технических ресурсов, представленных на рынке, и условия их поставки |
|  | Методы расчета экономической эффективности технологических процессов и способов организации строительства |
|  | Эвристические методы выработки и принятия решений |
|  | Технологии информационного моделирования зданий и сооружений, основные специализированные программные средства определения экономической эффективности строительного производства |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества строительной организации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | ООО «Центр исследований», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.