УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «2» августа 2023 г. № 633н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по управлению проектами и программами в ракетно-космической промышленности

618

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Разработка проекта или программы в ракетно-космической промышленности»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление проектом или программой в ракетно-космической промышленности»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление проектной деятельностью в ракетно-космической промышленности»	19

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	31

I. Общие сведения

| Управление проектами и программами в ракетно-космической промышленности (далее – РКП) |  | 25.037 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение реализации проектов и программ в рамках утвержденных заказчиком требований, сроков и бюджета

Группа занятий:

| 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.30 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| --- | --- |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Разработка проекта или программы в РКП | 6 | Составление паспорта проекта или программы в РКП | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Составление проектно-сметной документации на проект или программу в РКП | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Проведение работ по направлению проектной деятельности по проекту или программе в РКП | A/03.6 | 6 |
|  |  |  | Управление затратами на проект или программу в РКП | A/04.6 | 6 |
| B | Управление проектом или программой в РКП | 7 | Управление инициацией проекта или программы в РКП | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Управление планированием проекта или программы в РКП | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Управление организацией исполнения проекта или программы в РКП | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Управление контролем исполнения проекта или программы в РКП | B/04.7 | 7 |
|  |  |  | Управление завершением проекта или программы в РКП | B/05.7 | 7 |
| C | Управление проектной деятельностью в РКП | 7 | Координация деятельности руководителей проектов или программ в РКП | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Управление ресурсами проектов, программ в РКП | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Управление стоимостью проектов, программ в РКП | C/03.7 | 7 |
|  |  |  | Управление качеством проектной деятельности в РКП | C/04.7 | 7 |
|  |  |  | Управление изменениями проектов, программ в РКП | C/05.7 | 7 |
|  |  |  | Принятие инвестиционных решений по проектам и программам, инициируемым в РКП | C/06.7 | 7 |
|  |  |  | Управление рисками проектов, программ в РКП | C/07.7 | 7 |
|  |  |  | Управление знаниями, полученными в ходе реализации проектной деятельности в РКП | C/08.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка проекта или программы в РКП | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист Ведущий специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее образование (техническое непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области ракетостроения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для ведущего специалиста – не менее трех лет в области управления проектами и программами в РКП |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области управления проектами |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Специалист |
| ОКПДТР | 26541 | Специалист |
| ОКСО | 2.24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
|  | 2.24.03.02 | Системы управления движением и навигация |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Составление паспорта проекта или программы в РКП | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ требований заказчика к проекту для разработки паспорта проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Определение критериев успешности проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Проработка технических концепций проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация проработки технической концепции проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Определение ограничений и допущений проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Выявление и анализ рисков проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Создание укрупненного плана-графика проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Разработка проектной и рабочей документации на проект или программу в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Разработка плана финансирования проекта или программы, декомпозиции работ, управления качеством проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Определение показателей качества проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| Необходимые умения | Использовать методы постановки целей в РКП |
|  | Анализировать проектные данные с учетом перспектив развития РКП |
|  | Оценивать влияние изменений по проекту на технические параметры проекта в РКП |
|  | Оценивать риски при реализации проекта или программы в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при составлении паспорта проекта или программы в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при составлении паспорта проекта или программы в РКП |
|  | Создавать укрупненный план-график проекта или программы в РКП |
|  | Создавать план финансирования проекта или программы в РКП |
|  | Применять программное обеспечение для управления проектом или программой в РКП |
| Необходимые знания | Требования стандартов к оформлению паспорта проекта или программы в РКП |
|  | Российские и международные стандарты руководства качеством |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Методы планирования проекта или программы в РКП |
|  | Методы анализа и оценки рисков проекта |
|  | Показатели качества работ по проекту или программе в РКП |
|  | Правила и особенности технического, административного и организационного взаимодействия в рамках проекта или программы в РКП |
|  | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Основные контрольные точки проекта или программы в РКП |
|  | Организационно-распорядительная документация проекта или программы в РКП |
|  | Система управления проектами |
|  | Методы анализа отклонений фактических результатов от плановых |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки проектов или государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация в области управления проектами и программами в РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Методы постановки целей для составления паспорта проекта или программы в РКП |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Составление проектно-сметной документации на проект или программу в РКП | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка проектно-сметной и рабочей документации на проект или программу в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Выявление, идентификация рисков проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Оценка рисков проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Анализ чувствительности проекта или программы к изменению факторов, влияющих на параметры проекта или программы в РКП, с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Установление организационных потоков обеспечения проекта в РКП ресурсами (планирование потребностей в ресурсах на перспективу и поиски путей пополнения ресурсов для повышения эффективности и расширения видов деятельности) с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| Необходимые умения | Применять методы постановки целей для составления проектно-сметной и рабочей документации по проектам или программам в РКП |
|  | Анализировать структуру работ подрядных организаций в соответствии с общей структурой декомпозиции работ проекта в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при составлении проектно-сметной документации на проект или программу в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при составлении проектно-сметной документации на проект или программу в РКП |
|  | Планировать ресурсы на проект или программу в РКП, определять нагрузку на ресурсы для достижения целей проекта или программы |
|  | Работать с информационным пространством на сервере организации для хранения, обмена и совместного использования информации по проекту или программе в РКП |
|  | Оценивать трудозатраты для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Оценивать риски при реализации проекта или программы в РКП и заполнять соответствующие формы |
| Необходимые знания | Методы идентификации и оценки рисков |
|  | Финансово-экономическое моделирование и оптимизация бизнес-процессов |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Нормативные локальные акты организации в области финансово-экономической деятельности |
|  | Нормативные локальные акты организации и нормативно-техническая документация в области проектной деятельности в РКП |
|  | Основы делопроизводства с соблюдением правил обеспечения безопасности, действующих в организации РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ и государственного оборонного заказа |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами и программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Технические аспекты аналогичных программ организации |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение работ по направлению проектной деятельности по проекту или программе в РКП | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Описание содержания проекта и декомпозиции работ проекта в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Составление документации с описанием объема работ по направлению проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Отслеживание объемов работ по направлению проекта или программы (описание содержания проекта или программы, структуры декомпозиции работ проекта или программы) в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль ключевых показателей эффективности и качества по направлению проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Контроль выполнения работ по проекту на основе требований контракта (договора), технического задания, проектной, рабочей документации с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| Необходимые умения | Составлять планы закупок, использования ресурсов, договоры с подрядчиками для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при проведении работ по направлению проектной деятельности по проекту или программе в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при проведении работ по направлению проектной деятельности по проекту или программе в РКП |
|  | Контролировать соблюдение требований контракта (договора), технического задания, проектной, рабочей документации для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Готовить отчетную документацию для реализации проекта или программы в РКП |
| Необходимые знания | Структура декомпозиции работ |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Основы делопроизводства с соблюдением правил обеспечения безопасности |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами и программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Стандарты управления проектами |
|  | Нормативные локальные акты организации и нормативно-техническая документация в области управления проектами и программами в РКП |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление затратами на проект или программу в РКП | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование ресурсов с согласованием с руководителями соответствующих функциональных подразделений для реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Определение нагрузки на ресурсы для достижения целей проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ производственных заказов с целью обеспечения их учета по направлению деятельности проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ информации о фактических расходах (включая затраты на качество) по направлению деятельности проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Координация и контроль реализации годовой программы закупок товаров и получения услуг по направлению деятельности проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Анализировать финансовые планы и планы-графики работ по проекту или программе в РКП |
|  | Давать оценку по результатам анализа финансовых планов и планов-графиков |
|  | Работать с данными бухгалтерского учета |
|  | Использовать программное обеспечение для управления затратами на проект или программу в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении затратами на проект или программу в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении затратами на проект или программу в РКП |
|  | Осуществлять учет затрат по проекту или программе в РКП |
| Необходимые знания | Финансовое моделирование |
|  | Нормативные локальные акты организации в области финансово-экономической деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Основы делопроизводства с соблюдением правил обеспечения безопасности |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Нормативные локальные акты организации и нормативно-техническая документация в области управления проектами и программами в РКП |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектом или программой в РКП | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проекта Главный специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (техническое непрофильное) – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование в области ракетостроения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области управления проектами и программами в РКП |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области управления проектами |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
| ЕКС | - | Специалист по направлению |
| ОКПДТР | 20889 | Главный специалист |
| ОКСО | 2.24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
|  | 2.24.04.02 | Системы управления движением и навигация |
|  | 2.24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
|  | 2.24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление инициацией проекта или программы в РКП | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование рабочей группы по управлению проектом или программой в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Анализ схемы возможного финансирования проекта или программы в РКП на основе концепции и бюджета проекта или программ с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Представление и защита проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Организация работ по инициированию проекта или программы в РКП, по подготовке обоснований технических решений и объемов финансирования (инвестиций) и целесообразности реализации проекта или программы, по подготовке паспорта проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Формирование реестра допущений финансово-экономической модели проекта или программы в РКП на основании общедоступной информации, регламентирующих документов, результатов исследования рынка, бюджета и плана финансирования проекта или программы с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Составление технико-экономического обоснования и бизнес-плана проекта или программы в РКП на основе предварительных расчетов по проекту или программе с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Обеспечение необходимыми ресурсами (человеческими, финансовыми, материальными, информационными) работ по проекту или программе в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Инициирование заказов на исследование рынка РКП в части, касающейся спроса и предложений на работы, аналогичные работам по проекту или программе в других отраслях, с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Составление бизнес-плана проекта или программы в РКП для оценки отчетов проекта или программы с финансово-экономической точки зрения с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| Необходимые умения | Определять цели и параметры проекта или программы в РКП |
|  | Составлять экономические прогнозы реализации проекта или программы в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении инициацией проекта или программы в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении инициацией проекта или программы в РКП |
|  | Оценивать ресурсы на этапах реализации проекта или программы в РКП |
|  | Использовать методологию и инструменты стратегического анализа при управлении проектом или программой в РКП |
|  | Производить валидацию требований путем дополнительных исследований рынка и подтверждения рыночных прогнозов для реализации программы или проекта в РКП |
|  | Использовать программное обеспечение для сбора данных и обоснования инвестиций по проекту или программе в РКП |
| Необходимые знания | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Требования к рыночным исследованиям |
|  | Методы и технологии моделирования для оценки рисков промышленных организаций |
|  | Финансово-экономическое моделирование |
|  | Нормативные локальные акты организации в области финансово-экономической деятельности |
|  | Основы делопроизводства с соблюдением правил обеспечения безопасности |
|  | Порядок и условия отбора контрагентов для заключения договоров на поставку товаров и оказание услуг в РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами и программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление планированием проекта или программы в РКП | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление бюджета проектов или программ в РКП на основании структуры декомпозиции работ проекта или программы, плана закупок и плана привлечения ресурсов для проекта или программы с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Подготовка плана финансирования проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация работ по формированию единого реестра всех элементов конфигурации в рамках проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Определение состава и взаимозависимости операций, ресурсного обеспечения и длительности выполнения операций при планировании проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Определение целей, параметров проекта или программы в РКП и согласование их с заказчиками, инвесторами, вышестоящими руководителями с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Принятие технических и инвестиционных решений для определения целей и параметров проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Организация работ по планированию требуемых показателей качества проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Определять необходимые ресурсы для достижения целей проекта или программы в РКП |
|  | Организовывать деятельность рабочей группы по управлению проектом или программой в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении планированием проекта или программы в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении планированием проекта или программы в РКП |
|  | Мотивировать членов рабочей группы по управлению проектом или программой в РКП |
|  | Контролировать исполнение планов и заданий при выполнении проекта или программы в РКП |
|  | Составлять план и программы обеспечения качества проекта или программы в РКП |
|  | Определять требования к качеству проекта или программы в РКП |
|  | Обеспечивать выполнение требований к качеству при работе с проектом или программой в РКП |
|  | Применять программное обеспечение, принятое в организации, для управления качеством проектной деятельности в РКП |
|  | Проводить мониторинг качества результатов выполнения проекта или программы в РКП |
| Необходимые знания | Методика организации проектной деятельности |
|  | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Жизненный цикл проекта или программы |
|  | Программа и инструменты управления проектами |
|  | Окружение проекта и деловая активность организации |
|  | Федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Понятие процесса, проекта и программы |
|  | Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетной программы |
|  | Федеральная космическая программа |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Основы делопроизводства с соблюдением правил обеспечения безопасности |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Структура РКП |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Порядок и условия отбора контрагентов для заключения договоров на поставку товаров и оказание услуг в РКП |
|  | Порядок ведения раздельного учета по государственному оборонному заказу |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление организацией исполнения проекта или программы в РКП | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка проектов технических и инвестиционных решений по проекту или программе в РКП в соответствующей точке принятия решений с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| --- | --- |
|  | Руководство процессом составления проектной документации для реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Внесение изменений в план-график проекта или программы в РКП, в структуру декомпозиции работ и бюджет с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Принятие решений по проблемным вопросам проекта или программы в РКП, перенаправление их на более высокий уровень в случае невозможности их решения на своем уровне с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Взаимодействие с заказчиками, инвесторами, регулирующими органами и ключевыми подрядчиками проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Общее управление коммуникациями проекта или программы в РКП (регулирование внешних и внутренних потоков коммуникаций) с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Определение показателей качества проекта или программы в РКП |
|  | Ведение переговоров с поставщиками для реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация деятельности по подготовке отчетности по проекту или программе в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль процесса развития рабочей группы по управлению проектом или программой в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Согласование внесенных изменений с заказчиком, инвесторами и вышестоящими организациями для реализации проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Принятие технических и инвестиционных решений для реализации проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Отслеживание объема работ по проекту или программе в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Координация деятельности по реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ причин отклонений от плана работ и координация работ по их устранению для реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Принятие решений в случае отклонений от плана для реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы проекта или программы в РКП |
|  | Вести рабочую документацию по проекту или программе в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении организацией исполнения проекта или программы в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении организацией исполнения проекта или программы в РКП |
|  | Принимать решения в рамках содержания проекта или программы в РКП в случае отклонений |
|  | Координировать выполнение работ по проекту или программе в РКП |
|  | Контролировать исполнение требований стандартов к оформлению документации при реализации проекта или программы в РКП |
|  | Создавать структуру декомпозиции работ для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Определять состав работ по проекту или программе в РКП |
|  | Подготавливать проекты служебной и организационно-распорядительной документации с целью обеспечения выполнения проекта или программы в РКП |
| Необходимые знания | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Методология проектной деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Контрольные точки проекта или программы |
|  | Сущность и значение административных регламентов |
|  | Основы делопроизводства |
|  | Организационно-распорядительная документация |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация в области управления проектами и программами в РКП |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами и программами в РКП, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Локальные нормативные акты организации в области управления проектами и программами в РКП |
|  | Методы анализа отклонений фактических результатов от плановых |
|  | Конфигурационное управление |
|  | Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и постановки задач в области управления проектами и программами в РКП |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление контролем исполнения проекта или программы в РКП | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ по составлению и дальнейшему соблюдению утвержденного плана-графика проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Координация и контроль хода выполнения проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль выполнения требований к обеспечению режима секретности при реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Предоставление отчетности по проекту или программе в РКП заказчику и в вышестоящие организации с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Контроль целевого расходования средств по проекту или программе в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация работ по ведению реестра проблемных вопросов по проекту или программе в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль своевременного исполнения поручений руководителя проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Актуализация нормативно-технической документации по качеству проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ отклонений показателей качества проекта или программы в РКП от запланированных значений и контроль их устранения с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Контроль целостности содержания проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Внесение изменений в паспорт проекта или программы в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Контроль сроков реализации проекта или программы в РКП (с применением программного обеспечения) |
| Необходимые умения | Определять сроки выполнения работ по проекту или программе в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении контролем исполнения проекта или программы в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении контролем исполнения проекта или программы в РКП |
|  | Определять последовательность операций по содержанию и времени для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Определять необходимый запас времени на проявление рисков при реализации проекта или программы в РКП |
|  | Оценивать необходимые трудозатраты для выполнения работ по проекту или программе в РКП |
|  | Оценивать необходимость привлечения подрядчиков для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Разрабатывать сетевой график выполнения работ по проекту или программе в РКП |
|  | Применять программное обеспечение для планирования проектной деятельности по реализации проекта или программы в РКП |
| Необходимые знания | Методология проектной деятельности |
|  | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Методы разработки и планирования проекта или программы |
|  | Методы планирования длительности по проведению проекта или программы в РКП |
|  | Методы разработки плана-графика проекта или программы в РКП |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация в области управления проектами и программами в РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами и программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Управление завершением проекта или программы в РКП | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Реализация процедур валидации и верификации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Контроль процедур ввода элементов проекта или программы в РКП и всего (всей) проекта (программы) в эксплуатацию и приемки результатов с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Определять необходимые критерии эффективности проектов или программ в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении завершением проекта или программы в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении завершением проекта или программы в РКП |
|  | Оценивать потребность проекта или программы в РКП в человеческих ресурсах |
|  | Оценивать необходимость привлечения и качество подрядчиков для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Мотивировать участников проекта или программы для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Применять программное обеспечение, принятое в организации, при планировании проектной деятельности для реализации проекта или программы в РКП |
| Необходимые знания | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Методология проектной деятельности |
|  | Методы оценки ресурсов проекта или программы |
|  | Нормативные правовые акты, направленные на обеспечение безопасности труда |
|  | Технология управления проектами |
|  | Принципы мотивации работников и управления работниками |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление проектной деятельностью в РКП | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Куратор проекта Координатор работ Руководитель подразделения по управлению проектами Руководитель программ |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или Высшее образование (техническое непрофильное) – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование в области ракетостроения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области управления проектами и программами в РКП |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области управления проектами |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1213 | Руководители в области определения политики и планирования деятельности |
| ЕКС | - | Руководитель проектной группы |
| ОКПДТР | 26153 | Руководитель группы (функциональной в прочих областях деятельности) |
| ОКСО | 2.24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика |
|  | 2.24.04.02 | Системы управления движением и навигация |
|  | 2.24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
|  | 2.24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Координация деятельности руководителей проектов или программ в РКП | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация взаимодействия руководителей проектов или программ в РКП при выполнении совместных работ с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Координация взаимодействия руководителей проектов или программ в РКП по вопросам планирования проектов с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Консультирование руководителей проектов или программ в РКП по вопросам взаимодействия с кредитными организациями в случае получения заемного финансирования по проекту с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Распределение обязанностей руководителей проектов или программ в РКП путем делегирования вспомогательных функций и перераспределения части работ с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Разрешение проблемных ситуаций, возникающих при реализации проектов и программ в РКП, с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Координация деятельности руководителей проектов или программ в РКП по вопросам обеспечения и контроля их качества с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Анализировать информацию о ходе выполнения проектов или программ в РКП |
|  | Давать оценку информации о результатах анализа хода выполнения проектов или программ в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при координации деятельности руководителей проектов или программ в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при координации деятельности руководителей проектов или программ в РКП |
|  | Осуществлять проверки по всем критическим областям проектов или программ в РКП |
|  | Принимать решения по проблемным вопросам проектов или программ в РКП |
|  | Согласовывать паспорта проекта или программы в РКП |
|  | Взаимодействовать с органом принятия инвестиционных решений, заказчиком для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Определять параметры содержания проекта или программы в РКП |
|  | Проверять обоснование проекта или программы в РКП |
|  | Выделять критические области проектов или программ в РКП |
| Необходимые знания | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Регламенты и процедуры, установленные в организации, в отношении знаний по проектам и программам в области РКП |
|  | Организационная структура и устав организации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Внешние и внутренние факторы, влияющие на реализацию проектов или программ в РКП |
|  | Процедуры взаимодействия внутри организации для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Процедуры взаимодействия с контрагентами в РКП |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление ресурсами проектов, программ в РКП | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка ресурсов и отчетности по проектам, программам в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| --- | --- |
|  | Взаимодействие с контрагентами в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Проверка корректности паспорта проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Мотивация участников для реализации проекта или программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Принятие решений по управлению ресурсами проекта, программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Оценивать необходимость привлечения подрядчиков для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении ресурсами проектов, программ в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении ресурсами проектов, программ в РКП |
|  | Использовать специализированное программное обеспечение для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Проводить мониторинг ресурсов для реализации проектов и программ в РКП |
|  | Определять параметры содержания проекта, программы в РКП |
|  | Проверять обоснование проекта, программы в РКП |
| Необходимые знания | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Методология проектной деятельности |
|  | Виды проектных рисков и методы их оценки |
|  | Нормативные правовые акты системы управления качеством организации РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Виды и методы контроля качества проектов и программ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление стоимостью проектов, программ в РКП | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ по составлению и дальнейшему соблюдению утвержденного бюджета проектов, программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Организация работ по составлению отчетов о стоимости проекта, программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль целевого расходования средств по проектам, программам (включая затраты на обеспечение их качества) в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ стоимостных показателей проекта, программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация работ по подготовке плана закупок по проектам, программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль процесса организации тендеров и соблюдения конкурентных процедур по тематике проектов и программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Согласование стоимости договоров с подрядчиками по проектам, программам в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Разрабатывать финансово-экономическую документацию в рамках реализации проектов и программ в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении стоимостью проектов, программ в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении стоимостью проектов, программ в РКП |
|  | Готовить отчеты по стоимости этапов выполнения работ для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Формировать отчетность для предоставления ее высшему руководству организации для анализа результативности соответствующей информации и подготовки предложений по совершенствованию управления стоимостью проектов, программ в РКП |
|  | Проводить мониторинг стоимостных показателей этапов работ по проектам и программам в РКП |
|  | Обеспечивать выполнение политики и процедур качества проектов и программ в РКП |
|  | Определять качество реализации работ по проектам и программам в РКП |
| Необходимые знания | Методология проектной деятельности |
|  | Методы оценки затрат проекта, программы |
|  | Показатели общей эффективности |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Методы учета неопределенности и рисков |
|  | Правила составления сметы проекта, программы |
|  | Методика разработки бюджетов проекта |
|  | Метод освоенного объема |
|  | Методы оценки ресурсов |
|  | Методики технико-экономического обоснования |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации проекта или программы в РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление качеством проектной деятельности в РКП | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка, согласование и утверждение мероприятий по повышению качества проектной деятельности организации для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Разработка программы обеспечения качества и системы менеджмента качества в организации для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению качества проектной деятельности организации при реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль общего выполнения базовых планов проектов, программ (планов-графиков и бюджетов проектов, программ) при реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Проведение аудита критических областей проектов или программ для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ удовлетворенности заказчиков (потребителей результатов) проектной деятельности для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Разрабатывать техническую документацию в рамках реализации проектов и программ в РКП |
|  | Составлять отчеты о качестве выполнения этапов работ по проектам и программам в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении качеством проектной деятельности в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении качеством проектной деятельности в РКП |
|  | Проводить мониторинг качества выполнения работ по проектам и программам в РКП |
|  | Обеспечивать выполнение политики и процедур качества проектов и программ на всех этапах их жизненного цикла |
|  | Определять качество реализации работ по проектам и программам в РКП |
|  | Разрабатывать план (программы) проведения аудита критических областей проектов или программ, составлять акт по результатам аудита и контролировать выполнение мероприятий по результатам аудита изделий РКП |
| Необходимые знания | Методология проектной деятельности |
|  | Окружение проекта и деловая активность организации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Конфигурационное управление |
|  | Российские и международные стандарты управления проектами |
|  | Локальные нормативные акты, нормативно-техническая документация организации по системе обеспечения качества продукции |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативно-техническая документация по обеспечению качества в РКП |
|  | Нормативные правовые акты о порядке разработки государственных программ, государственного оборонного заказа |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации изделий РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Требования системы управления качеством |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Управление изменениями проектов, программ в РКП | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рассмотрение и визирование запросов на изменения проектов, программ для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Принятие решений по изменению проектов, программ для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Внесение соответствующих изменений в требования к проекту, программе, в структуру декомпозиции работ и бюджет для реализации изделий РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Согласование изменений с заказчиком, инвестором, органом принятия инвестиционных решений проектов и программ для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Заполнение листа соответствия ожиданиям руководителя проекта по запросу руководителя организации при реализации изделий РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| Необходимые умения | Разрабатывать техническую документацию в рамках реализации проектов и программ для реализации изделий РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении изменениями проектов, программ в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении изменениями проектов, программ в РКП |
|  | Готовить отчеты о выполнимости этапов работ по проектам и программам для реализации изделий РКП при изменениях |
|  | Проводить мониторинг изменений при реализации работ по проектам и программам для реализации изделий РКП |
|  | Обеспечивать выполнение политики и процедур качества проектов и программ при реализации изделий РКП |
| Необходимые знания | Методология проектной деятельности |
|  | Окружение проекта и деловая активность организации |
|  | Конфигурационное управление |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Российские и международные стандарты управления проектами |
|  | Жизненный цикл проекта |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации изделий РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Методика технико-экономического обоснования |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Принятие инвестиционных решений по проектам и программам, инициируемым в РКП | Код | C/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство управляющим органом проекта, программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Планирование работы управляющего органа проекта, программы в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Предоставление управляющему органу проекта, программы предложений по инвестиционным решениям для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Подписание протоколов совещаний управляющего органа проекта, программы для реализации изделий РКП |
|  | Предоставление заказчику, инвестору, руководству организации информации о результатах принятия инвестиционных решений для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Планирование работ по проекту, программе для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Проведение мероприятий по организации проектной деятельности для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Анализ данных о результативности и эффективности деятельности по реализации программ в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Рассмотрение предложений и принятие решений по улучшению деятельности по реализации программ в РКП с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
|  | Контроль результатов выполнения решений по проекту, программе с применением специальных компьютерного обеспечения и программ |
| Необходимые умения | Разрабатывать документацию в рамках реализации проектов и программ в РКП |
|  | Подготавливать отчеты по внедрению инвестиционных решений при выполнении работ по проектам и программам в РКП |
|  | Производить поиск инвестиционных решений при реализации работ по проектам и программам в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при принятии инвестиционных решений по проектам и программам, инициируемым в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при принятии инвестиционных решений по проектам и программам, инициируемым в РКП |
|  | Анализировать риски при принятии инвестиционных решений по проектам и программам в РКП |
|  | Обеспечивать выполнение политики и процедур качества проектов и программ в РКП |
|  | Определять качество реализации инвестиционных решений в рамках проектов и программ в РКП |
| Необходимые знания | Методология проектной деятельности |
|  | Конфигурационное управление |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Стратегия управления заинтересованными сторонами проекта |
|  | Технико-экономическое обоснование проекта |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации изделий РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами и программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Законодательство Российской Федерации в области закупок |
| Другие характеристики | - |

3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Управление рисками проектов, программ в РКП | Код | C/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работ по идентификации и анализу рисков проектов, программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Организация работ по планированию рисков проектов, программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Определение ответственных за парирование рисков проектов, программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация работ по созданию и обновлению реестра рисков проектов, программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Контроль процесса обеспечения проекта, программы необходимыми лицензиями, разрешениями и сертификатами в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Отслеживание состояния реестра ключевых рисков проектов и программ в РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Разрабатывать документацию в рамках реализации проектов и программ в РКП |
|  | Готовить отчеты о влиянии рисков на выполнение работ по проектам и программам в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении рисками проектов, программ в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении рисками проектов, программ в РКП |
|  | Проводить мониторинг изменения влияния рисков на реализацию работ по проектам и программам в РКП |
|  | Обеспечивать выполнение политики и процедур качества проектов и программ в РКП |
|  | Определять качество реализации работ по проектам и программам в РКП |
| Необходимые знания | Основные характеристики рисков |
|  | Методы оценки воздействия рисков на проект, программу в РКП |
|  | Методы выявления угроз проекту, программе и возможностей проекта, программы в РКП |
|  | Методы идентификации и оценки вероятностей рисков в проектах и программах РКП |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Принципы ранжирования рисков проектов и программ РКП |
|  | Методы количественного и качественного анализа рисков проектов и программ РКП |
|  | Техника оценки и анализа проектов и программ, используемая при управлении проектами и программами в РКП |
|  | Миграция рисков в проектах и программах РКП |
|  | Правила разработки корректирующих действий для проектов и программ в РКП |
|  | Методология управления рисками |
|  | Планирование рисков проекта |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации изделий РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
|  | Правила и регламенты обеспечения режима секретности в ракетно-космической деятельности |
| Другие характеристики | - |

3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Управление знаниями, полученными в ходе реализации проектной деятельности в РКП | Код | C/08.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ повторяющихся ошибок в проекте, программе для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| --- | --- |
|  | Анализ лучших практик в проекте, программе для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Мотивация обмена знаниями участников проекта (программы) для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Инициирование работы над ошибками, обучения, распространения лучших практик для реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация внесения изменений в методическую документацию на основе данных анализа реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
|  | Организация составления внутренних материалов для обучения работников и проведения обучения по реализации изделий РКП с возможностью применения компьютерных программ |
| Необходимые умения | Собирать и анализировать информацию, делать выводы о причинах и проблемах в ходе реализации проектной деятельности в РКП |
|  | Работать с компьютером, программными средствами общего и специального назначения при управлении знаниями, полученными в ходе реализации проектной деятельности в РКП |
|  | Выполнять обработку результатов с использованием прикладных и специальных компьютерных программ при управлении знаниями, полученными в ходе реализации проектной деятельности в РКП |
|  | Организовывать обучение персонала на основе анализа ошибок и применения лучших практик в ходе реализации проектной деятельности в РКП |
|  | Применять программное обеспечение для реализации проекта или программы РКП |
| Необходимые знания | Международные стандарты в рамках реализации проектов и программ |
|  | Нормативные правовые акты системы управления безопасностью и качеством |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с документацией в электронном виде |
|  | Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, электронных таблиц, порядок работы в них |
|  | Федеральная космическая программа, федеральные целевые программы, государственный оборонный заказ |
|  | Нормативные правовые акты по порядку разработки государственных программ |
|  | Нормативно-техническая документация для реализации изделий РКП |
|  | Стратегические цели организации в области развития РКП |
|  | Программные продукты: специализированное программное обеспечение по управлению проектами или программами, офисный пакет приложений для операционных систем |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности, город Москва

Заместитель председателя Диркова Светлана Анатольевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Организация «Агат», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», город Самара |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.