УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «2» апреля 2024 г. № 171н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по управлению контрактами при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности

1652

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение договорной работы при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Осуществление мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство направлением, входящим в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности»	22

3.5. Обобщенная трудовая функция «Руководство службой (департаментом) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности»	27

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

I. Общие сведения

| Организация договорной работы и регулирование договорных отношений с контрагентами при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности |  | 26.038 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение эффективного исполнения договоров при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности

Группа занятий:

| 2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы | 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 69.10 | Деятельность в области права |
| --- | --- |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение договорной работы при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности | 6 | Оформление договоров (договорных документов) в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Ведение учета договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка, актуализация и сопровождение принятия локальных нормативных актов, регулирующих договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | A/03.6 | 6 |
| B | Контроль исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | 6 | Формирование перечня контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и уведомлений о наступлении таких событий | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Мониторинг исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Осуществление первичных мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | B/03.6 | 6 |
| C | Осуществление мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | 6 | Сбор документов по выявленным неурегулированным нарушениям исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация согласительных процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Сопровождение претензионной работы по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | C/03.6 | 6 |
| D | Руководство направлением, входящим в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | 7 | Организация деятельности по заключению и ведению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Руководство персоналом направления, входящего в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | D/02.7 | 7 |
| E | Руководство службой (департаментом) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | 7 | Организация договорной работы организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | E/01.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование кадрового резерва и руководство персоналом службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | E/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение договорной работы при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Специалист по договорной работе Специалист по управлению контрактами Специалист по контрактной и претензионной работе Специалист управления поставок Инженер по договорам Эксперт по договорной работе Эксперт по управлению контрактами Эксперт по контрактной и претензионной работе Эксперт управления поставок |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее (техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее (техническое) образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области договорной работы в сфере строительства |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Эксперт |
|  | - | Экономист |
|  | - | Юрисконсульт |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 26541 | Специалист |
|  | 27743 | Экономист по договорной и претензионной работе |
|  | 27779 | Эксперт |
|  | 27931 | Юрисконсульт |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 5.38.03.01 | Экономика |
|  | 5.38.03.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.03.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.04.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Оформление договоров (договорных документов) в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка типовых форм договоров, договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности (договоров подряда, поставки материалов и оборудования, оказания услуг, внешнеэкономических контрактов, дополнительных соглашений, протоколов, соглашений, меморандумов и иных сопутствующих документов) |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в типовые формы договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Контроль наличия и актуальности учредительных и иных документов контрагента при заключении, изменении, расторжении с таким контрагентом договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проверка соответствия представленных контрагентом для заключения, изменения и расторжения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, учредительных и иных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов, устанавливающих требования для контрагента, необходимые для приобретения им права осуществлять деятельность в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, и требования к выбору такого контрагента |
|  | Проверка полномочий лица, действующего от имени контрагента, на осуществление деятельности по заключению, изменению и расторжению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Ведение переговоров с контрагентом при заключении договора, иных договорных документов, согласование условий договора с контрагентом, подготовка и согласование протоколов согласования разногласий |
|  | Ведение переписки с контрагентами по вопросам договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Оформление договоров, соглашений, меморандумов и иных договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Пересмотр существующих условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности с учетом изменений в применимом праве, локальных нормативных актах |
|  | Документирование и согласование изменений условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Обеспечение согласования договоров, договорных документов в соответствии с процедурой согласования договоров и договорных документов, локальными нормативными актами |
|  | Подготовка договорных документов о расторжении, прекращении действия договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-технической документации при заключении, изменении, расторжении договоров в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разрабатывать договоры, договорные документы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Пользоваться компьютерными программами и справочно-информационными системами для ведения договорной работы |
|  | Подготавливать документы для расторжения, прекращения действия договоров в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Вести переговоры по вопросам заключения или изменения условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования договорных отношений между субъектами права в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Состав комплекта документов, предоставляемых контрагентом для заключения, изменения условий и расторжения договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, и требования к их оформлению |
|  | Существенные условия договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок проведения экспертизы договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, и сопутствующих документов |
|  | Нормы делового общения |
|  | Нормативные правовые акты Российской Федерации, включая ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, осуществления строительного контроля и авторского надзора |
|  | Основы применимого права, регулирующего условия договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Нормативные правовые акты, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение учета договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение реестров, отражение в реестрах статуса заключения, исполнения, расторжения договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Направление контрагентам подписанных документов и контроль получения от контрагентов подписанных договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка для передачи в архив заключенных договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка отчетности, справок, иных документов по заключению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Направление в заинтересованные подразделения организации информации о заключении, изменении условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Применять требования нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов, нормативно-технической документации при классификации и учёте договоров в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Пользоваться компьютерными программами и справочно-информационными системами для ведения договорной работы |
| Необходимые знания | Формы учета и отчетности по заключению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, порядок их составления и представления |
|  | Порядок передачи в архив заключенных договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Отечественный и зарубежный опыт в области организации договорной работы с контрагентами в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Нормы делового общения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка, актуализация и сопровождение принятия локальных нормативных актов, регулирующих договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование проектов локальных нормативных актов, регулирующих договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в локальные нормативные акты, регулирующие договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Обеспечение согласования проектов локальных нормативных актов, регулирующих договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, в соответствии с процедурой согласования проектов локальных нормативных актов и действующими локальными нормативными актами |
| Необходимые умения | Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Формировать предложения по внесению изменений и дополнений в локальные нормативные акты, регулирующие договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Отечественный и зарубежный опыт в области организации договорной работы с контрагентами в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контрактный менеджер Главный эксперт по договорной работе Главный эксперт по управлению контрактами Главный эксперт по контрактной и претензионной работе Главный специалист по договорной работе Главный специалист по управлению контрактами Главный специалист по контрактной и претензионной работе Главный инженер по договорам Контрактный специалист Администратор договоров Специалист по контролю исполнения контракта |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее (техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее (техническое) образование – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области договорной работы в сфере строительства |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Экономист |
|  | - | Эксперт |
|  | - | Юрисконсульт |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 26541 | Специалист |
|  | 27743 | Экономист по договорной и претензионной работе |
|  | 27779 | Эксперт |
|  | 27931 | Юрисконсульт |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 5.38.03.01 | Экономика |
|  | 5.38.03.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.03.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.04.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Формирование перечня контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и уведомлений о наступлении таких событий | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Составление перечня контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Корректировка перечня контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Заполнение шаблонов контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Корректировка шаблонов контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Формирование в установленном порядке уведомлений о наступлении контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Анализировать и интерпретировать содержание договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности для составления перечня контрольных событий |
|  | Вносить данные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, и локальные нормативные акты, руководящие и методические материалы, регулирующие договорную и претензионную работу в организации |
|  | Стандарты организации в области разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Функциональные обязанности и ответственность участников претензионной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Специализированное программное обеспечение для мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг сроков наступления контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Направление уведомлений о наступлении контрольных событий исполнителям работ по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и в заинтересованные подразделения организации |
|  | Осуществление превентивных мероприятий по предотвращению срыва сроков исполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Сбор отчетных документов об исполнении контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Контроль направления профильными службами организации контрагенту отчетных документов об исполнении контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Закрытие в информационной системе контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в случае их исполнения |
|  | Разработка предложений по заключению дополнительных соглашений к договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности при необходимости |
| Необходимые умения | Формировать уведомления о наступлении контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определять степень риска ненаступления контрольного события по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Выбирать превентивные мероприятия по предотвращению срыва сроков исполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в зависимости от конкретной ситуации и степени риска |
|  | Формировать запросы на предоставление отчетных документов об исполнении контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Вносить данные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты, руководящие и методические материалы, регулирующие контрактную и претензионную работу в организации |
|  | Функциональные обязанности и ответственность участников претензионной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования и направления уведомлений о наступлении контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования к оформлению и содержанию уведомлений о наступлении контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Специализированное программное обеспечение для мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление первичных мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление нарушенных контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Осуществление сбора и анализа информации о причинах неисполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Оценка степени риска неисполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности для принятия решений о дальнейших действиях |
|  | Формирование предложений о дальнейших действиях по устранению нарушений, допущенных при исполнении контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Осуществление предварительных согласительных процедур по устранению нарушения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в рамках своей компетенции |
|  | Актуализация отображения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в информационной системе с необходимыми пояснениями |
|  | Информирование руководства о выявленных нарушениях, допущенных при исполнении контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, и принятых мерах по их устранению в рамках предварительных согласительных процедур |
| Необходимые умения | Формировать запросы на предоставление информации о причинах неисполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проводить оценку возможных последствий неисполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разрабатывать варианты действий по устранению нарушений, допущенных при исполнении контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Принимать решения о согласительных процедурах в зависимости от степени риска неисполнения контрольного события по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проводить переговоры в рамках предварительных согласительных процедур по устранению нарушения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Осуществлять поиск консенсуса и компромиссов в ходе предварительных согласительных процедур по устранению нарушения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Вносить данные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, и локальные нормативные акты, руководящие и методические материалы, регулирующие контрактную и претензионную работу в организации |
|  | Стандарты организации в области разработки, согласования, утверждения, обращения, обновления и отмены карт групп процессов и регламентов процессов |
|  | Функциональные обязанности и ответственность участников претензионной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования и направления уведомлений по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования локальных нормативных актов к оформлению и содержанию уведомлений о нарушении контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Регламент действий в отношении выявленных нарушений контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования локальных нормативных актов к отображению нарушений контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в информационной системе |
|  | Методы оценки рисков неисполнения контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Специализированное программное обеспечение для мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление мер по урегулированию выявленных нарушений исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий эксперт по договорной работе Ведущий эксперт по управлению контрактами Ведущий эксперт по контрактной и претензионной работе Ведущий инженер по договорам Ведущий специалист по договорной работе Ведущий специалист по управлению контрактами Ведущий специалист по контрактной и претензионной работе Ведущий специалист по контролю исполнения контракта |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат или Высшее (техническое) образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования или Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее (техническое) образование – специалитет или магитсратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области договорной работы в сфере строительства |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2619 | Специалисты в области права, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Экономист |
|  | - | Эксперт |
|  | - | Юрисконсульт |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 27743 | Экономист по договорной и претензионной работе |
|  | 26541 | Специалист |
|  | 27779 | Эксперт |
|  | 27931 | Юрисконсульт |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |
|  | 5.38.03.01 | Экономика |
|  | 5.38.03.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.03.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.04.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор документов по выявленным неурегулированным нарушениям исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение перечня документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Организация сбора документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проверка и анализ собранных документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, на полноту и правильность оформления данных |
|  | Разработка при необходимости документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, и сопровождение их подписания |
|  | Определение и оценка последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности исходя из анализа собранных документов |
|  | Принятие решений о проведении дополнительных согласительных процедур или об инициировании претензионно-исковой работы на основании результатов анализа собранных документов и оценки последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Определять перечень документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организовывать сбор документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Оформлять документы, подтверждающие нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Анализировать собранные документы, подтверждающие нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, на предмет их полноты и правильности оформления |
|  | Определять и оценивать преимущества различных вариантов решений урегулирования нарушения исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности для выбора оптимального варианта на основе проведенного анализа собранных документов |
|  | Вносить данные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Понятийный аппарат контрактной и претензионной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Функциональные обязанности и ответственность участников претензионно-исковой работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования локальных нормативных актов, нормативных правовых актов Российской Федерации к оформлению и содержанию документов, подтверждающих нарушение контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Регламент действий в отношении выявленных нарушений контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Специализированное программное обеспечение для мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация согласительных процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение участников согласительных процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Определение формата проведения процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка материалов с обоснованиями требований по устранению нарушений требований договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разработка предложений по урегулированию нарушений требований договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Принятие решений по результатам согласительных процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Контроль исполнения принятых решений по результатам согласительных процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Выбирать формы и форматы согласительных процедур в зависимости от категории участников и серьезности нарушений требований договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Обосновывать требования по устранению нарушений требований договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разрабатывать систему альтернативных мер по урегулированию нарушений требований договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Вести переговоры по исполнению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Аргументированно представлять позицию организации в ходе согласительных процедур по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Функциональные обязанности и ответственность участников претензионно-исковой работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Регламент действий в отношении выявленных нарушений контрольных событий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок организации и проведения согласительных мероприятий по урегулированию разногласий, возникших при исполнении договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Виды соглашений, направленных на урегулирование задолженности по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение претензионной работы по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование шаблонов претензии по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Подготовка и формирование по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности претензии, ответа на претензию, сбор и проверка документов, необходимых для обоснования претензии, ответа на претензию |
|  | Обеспечение согласования претензий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, ответов на претензии в соответствии с процедурой согласования, локальными нормативными актами |
|  | Направление претензий, ответов на претензии контрагентам по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Контроль соблюдения сроков направления претензии, ответа на претензию в соответствии с требованиями применимого права, условиями договоров, договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Ведение переговоров с контрагентом для урегулирования требований, указанных в претензиях по исполнению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Ведение в рамках договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности переписки с контрагентом, документационное и информационное сопровождение претензионной работы, контроль направления контрагентам претензий, ответов на претензии |
|  | Мониторинг исполнения претензионных требований по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Ведение реестров претензий, отражение в реестрах статуса рассмотрения претензии, ответов на претензию по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка отчетности, справок, иных документов по проведенной претензионной работе по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и ее результатам |
|  | Направление в заинтересованные подразделения организации информации о проведенной претензионной работе по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и ее результатах |
| Необходимые умения | Оформлять претензии, ответы на претензии по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организовывать сбор документов и информации по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности для ведения претензионной работы |
|  | Обосновывать требования по устранению нарушений требований договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности для ведения претензионной работы |
|  | Вносить данные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые знания | Функциональные обязанности и ответственность участников претензионной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования локальных нормативных актов к оформлению и содержанию заявки на претензию, ответа на претензию по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, регулирующие претензионную работу |
|  | Практика документационного и информационного сопровождения претензионной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок и процедуры проведения мониторинга исполнения претензионных требований по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Виды соглашений, направленных на урегулирование задолженности по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Специализированное программное обеспечение для мониторинга исполнения контрольных событий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство направлением, входящим в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель направления (менеджер) по договорной работе Руководитель направления (менеджер) по управлению контрактами Руководитель направления (менеджер) по контрактному менеджменту |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (техническое) образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в сфере ведения договорной работы на должностях руководителей в организациях в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и/или Не менее трех лет в сфере ведения договорной работы на должностях инженерно-технических работников в организациях в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Начальник юридического отдела |
| ОКПДТР | 21047 | Главный юрист |
|  | 21363 | Директор департамента |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.04.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности по заключению и ведению договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование контрактной стратегии реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Оценка рисков при реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, формирование матрицы рисков и мероприятий по снижению вероятности реализации данных рисков |
|  | Формирование плана-графика заключения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и контроль его выполнения |
|  | Организация и ведение переговоров с контрагентами в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Консультирование по вопросам контрактной стратегии и ведения договорной работы при сооружении объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация разработки проектов документов, необходимых для ведения договорной работы (проекты и шаблоны договоров, договорных документов, претензий, писем и иных сопутствующих документов) в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация разработки локальных нормативных актов, регулирующих договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация работы по заключению, расторжению договоров, внесению изменений в договоры в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация работы по пересмотру существующих условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности с учетом изменений применимого права, локальных нормативных актов и внесению изменений в договоры в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация согласования договоров, договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в соответствии с процедурой согласования договоров и договорных документов, локальными нормативными актами |
|  | Контроль подготовки и представления отчетов о проведении договорной работы направления, входящего в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Формирование необходимой отчетности по направлению, входящему в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию договорной работы и работы по контролю исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка предложений по оптимизации и автоматизации договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Согласование мероприятий по снижению вероятности возникновения рисков при реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация формирования и обмена опытом ведения договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация эффективного взаимодействия направления, входящего в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации, с другими подразделениями при проведении договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Определять контрактную стратегию реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определять риски при реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, степень их наступления и мероприятия по снижению вероятности реализации данных рисков |
|  | Осуществлять контроль соблюдения сроков заключения, изменения, расторжения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проводить экспертизу договоров и сопутствующих документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, анализировать, выявлять риски и предлагать мероприятия по снижению вероятности реализации данных рисков |
|  | Формировать отчетность по направлению, входящему в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Вести переговоры по вопросам заключения или изменения условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Пользоваться компьютерными программами и справочно-информационными системами для ведения договорной работы |
| Необходимые знания | Основы экономики и организации производства, организации труда и управления в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования договорных отношений между субъектами права в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Состав и требования к оформлению комплекта документов, предоставляемых контрагентом для заключения, изменения условий и расторжения договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Законодательство Российской Федерации, регулирующее заключение, изменение, исполнение договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Отечественный и зарубежный опыт в области организации договорной работы с контрагентами в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Формы учета и отчетности по направлению, входящему в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, порядок их составления и представления |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности |
|  | Нормы делового общения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство направлением, входящим в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация деятельности, эффективного взаимодействия подчиненных работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и контроль их работы |
| --- | --- |
|  | Распределение задач по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности между подчиненными работниками |
|  | Контроль сроков и качества выполнения работ подчиненными работниками по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Доведение до подчиненных работников приказов, локальных актов организации, технической документации, методик и регламентов договорной работы, в том числе новых условий по договорам в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, дополнений и изменений к ним |
|  | Осуществление административного контроля соблюдения требований охраны труда и трудовой дисциплины подчиненными работниками по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Подготовка предложений по обучению работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разработка положений о направлении, входящем в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, должностных и производственных (рабочих) инструкций на рабочие места направления, входящего в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определение оптимальной штатной численности подчиненного персонала совместно со структурными подразделениями организации |
|  | Оценка эффективности деятельности подчиненного персонала по договорной работе в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Планировать и организовывать работу подчиненных работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Принимать и реализовывать решения в рамках должностных обязанностей |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разрабатывать положение о направлении, входящем в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, должностные и производственные (рабочие) инструкции на рабочие места направления, входящего в состав службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определять потребность в персонале необходимой квалификации |
|  | Оценивать качество выполненных подчиненным персоналом работ |
| Необходимые знания | Основы экономики и организации производства, организации труда и управления в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования договорных отношений между субъектами права в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство службой (департаментом) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | E | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Директор по договорной работе Директор по управлению контрактами Директор по контрактному менеджменту |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации или Высшее (техническое) образование – магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности, для непрофильного образования |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет руководящего опыта в сфере ведения договорной работы на должностях руководителей в организациях в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и/или Не менее пяти лет руководящего опыта в сфере ведения договорной работы на должностях инженерно-технических работников в организациях в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1219 | Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия |
|  | - | Начальник юридического отдела |
| ОКПДТР | 21047 | Главный юрист |
|  | 21495 | Директор (начальник, управляющий) предприятия |
|  | 21363 | Директор департамента |
| ОКСО | 5.38.04.01 | Экономика |
|  | 5.38.04.02 | Менеджмент |
|  | 5.40.04.01 | Юриспруденция |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация договорной работы организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | E/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Стратегическое планирование и разработка контрактной стратегии управления договорной работой (контрактного менеджмента) организации и (или) проекта в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, работа по разработке и анализу бизнес-плана такого проекта |
| --- | --- |
|  | Формирование и утверждение локальных нормативных актов, регулирующих договорную работу в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проведение стратегически значимых переговоров с контрагентами в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Контроль осуществления договорной работы и работы по контролю исполнения договоров службой (департаментом) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Утверждение мероприятий по снижению вероятности возникновения рисков при реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Согласование стратегически важных договоров, договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности в соответствии с процедурой согласования договоров и договорных документов, локальными нормативными актами |
|  | Контроль подготовки и представления подчиненным направлением отчетов о проведении договорной кампании в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Формирование необходимой отчетности по службе (департаменту) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация работы по совершенствованию договорной работы и работы по контролю исполнения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Утверждение предложений по оптимизации и автоматизации договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация работы по формированию и обмену опытом ведения договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация эффективного взаимодействия службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации с другими подразделениями при проведении договорной работы в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Формировать стратегические цели и задачи службы (департамента) договорной работой (контрактного менеджмента) организации и (или) проекта в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, разрабатывать и анализировать бизнес-план такого проекта |
|  | Определять контрактную стратегию реализации проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определять мероприятия по снижению вероятности реализации рисков проекта сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Проводить экспертизу договоров и сопутствующих документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, анализировать, выявлять риски и предлагать мероприятия по снижению вероятности реализации данных рисков |
|  | Формировать отчетность по службе (департаменту) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Вести переговоры по вопросам заключения или изменения условий договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Пользоваться компьютерными программами и справочно-информационными системами для ведения договорной работы |
| Необходимые знания | Основы экономики и организации производства, организации труда и управления в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования договорных отношений между субъектами права в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Состав и требования к оформлению комплекта документов, предоставляемых контрагентом для заключения, изменения условий и расторжения договоров и договорных документов в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Законодательство Российской Федерации и предусмотренное договорами применимое право, регулирующие заключение, изменение, исполнение договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Отечественный и зарубежный опыт в области организации договорной работы с контрагентами в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Формы учета и отчетности по службе (департаменту) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности, порядок их составления и представления |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов в области обеспечения информационной безопасности |
|  | Нормы делового общения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Английский язык в объеме, достаточном для свободного общения |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Формирование кадрового резерва и руководство персоналом службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) организации в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности | Код | E/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Создание кадрового резерва службы (департамента) договорной работы (контрактного менеджмента) в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| --- | --- |
|  | Организация деятельности, эффективного взаимодействия подчиненных работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности и контроль их работы |
|  | Распределение задач по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности между подчиненными работниками |
|  | Контроль сроков и качества выполнения работ подчиненными работниками по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Организация доведения до подчиненных работников приказов, локальных актов организации, технической документации, методик и регламентов договорной работы |
|  | Осуществление административного контроля соблюдения требований охраны труда и трудовой дисциплины подчиненными работниками по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Утверждение предложений по обучению работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Утверждение положений о службе (департаменте) договорной работы (контрактного менеджмента) организации, должностных и производственных (рабочих) инструкций на рабочие места направлений по договорной работе в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определение совместно со структурными подразделениями организации оптимальной штатной численности подчиненного персонала |
|  | Оценка эффективности деятельности подчиненного персонала по договорной работе в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
| Необходимые умения | Планировать и организовывать работу подчиненных работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Принимать и реализовывать решения в рамках должностных обязанностей |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников по договорной работе в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Разрабатывать положение о службе (департаменте) договорной работы (контрактного менеджмента) организации, должностных и производственных (рабочих) инструкций на рабочие места направлений по договорной работе в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Определять потребность в персонале необходимой квалификации |
|  | Оценивать качество выполненных подчиненным персоналом работ |
| Необходимые знания | Основы экономики и организации производства, организации труда и управления в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров в сфере сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Порядок формирования договорных отношений между субъектами права в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов, распорядительных документов и технической документации в области сооружения объектов нефтехимической и химической промышленности |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей выполнение трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «НИПИГАЗ», город Тюмень

Директор управления контрактами Кузнецова Мария Евгеньевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Амурский ГХК», село Черниговка, Свободненский район, Амурская область |
| --- | --- |
| 2 | ООО «СИБУР», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.