УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «7» декабря 2020 г. № 863н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер по управлению конфигурацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов использования атомной энергии

1403

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Формирование конфигурации проекта сооружения объекта использования атомной энергии»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Внедрение процесса управления конфигурацией проекта сооружения объекта использования атомной энергии»	5

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	11

I. Общие сведения

| Управление конфигурацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) |  | 24.109 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Реализация процессов управления конфигурацией проектов сооружения ОИАЭ

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2164 | Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Формирование конфигурации проекта сооружения ОИАЭ | 7 | Подготовка к формированию конфигурации проекта сооружения ОИАЭ | A/01.7 | 7 |
|  |  |  | Координация распределения требований и обязательств участников проекта сооружения ОИАЭ | A/02.7 | 7 |
| B | Внедрение процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | 7 | Организационная поддержка внедрения процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Методическая поддержка внедрения процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | B/02.7 | 7 |
|  |  |  | Организация информационной поддержки внедрения процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | B/03.7 | 7 |
|  |  |  | Организация обучения конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями проекта сооружения ОИАЭ | B/04.7 | 7 |
|  |  |  | Координация процесса приемки/передачи результатов проекта сооружения ОИАЭ заказчику в части, касающейся полноты и актуальности передаваемой информации | B/05.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Формирование конфигурации проекта сооружения ОИАЭ | Код | A | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик отдела управления конфигурацией Специалист отдела управления конфигурацией |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области проектирования и строительства ОИАЭ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2164 | Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к формированию конфигурации проекта сооружения ОИАЭ | Код | A/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение элементов конфигурации проекта сооружения ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Определение взаимосвязей и взаимного влияния элементов конфигурации проекта сооружения ОИАЭ в соответствии с принципами формирования и управления информацией по каждому элементу |
|  | Разработка плана управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые умения | Систематизировать информацию из множественных источников для определения элементов конфигурации проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Анализировать информацию об элементах конфигурации проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Определять перечень элементов проекта сооружения ОИАЭ и их взаимосвязей исходя из требуемого уровня управления проектом |
|  | Планировать мероприятия по управлению конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые знания | Российские и международные стандарты управления проектами |
|  | Управление конфигурацией как составная часть управления проектом сооружения ОИАЭ |
|  | Российское законодательство в части, касающейся проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Законодательство страны реализации проекта в области проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Информация по реализованным проектам, которые могут использоваться в качестве референтного решения для проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Предметная область: состав элементов ОИАЭ и процессов его сооружения и ввода в эксплуатацию |
|  | Правила и принципы организации управления информацией в современных информационных системах |
|  | Методика сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ на стадии оценки возможности реализации проекта |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Координация распределения требований и обязательств участников проекта сооружения ОИАЭ | Код | A/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Сбор данных для формирования и актуализации перечня участников проекта сооружения ОИАЭ в соответствии с принятой методикой сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Определение ролей и позиций участников в иерархической структуре проекта сооружения ОИАЭ в соответствии с принятой методикой сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ |
|  | Сбор информации об участниках проекта по параметрам, заданным в методике сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ |
|  | Внесение данных об участниках проекта в информационную систему с последующей актуализацией в соответствии с принятой методикой сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ |
|  | Формирование матрицы коммуникаций участников проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые умения | Систематизировать информацию об участниках проекта сооружения ОИАЭ из множественных источников |
|  | Анализировать информацию об участниках проекта сооружения ОИАЭ из множественных источников для определения их ролей и позиций |
|  | Использовать инструменты актуализации данных об участниках проекта сооружения ОИАЭ в соответствии с принятой методикой сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ |
|  | Проектировать матрицу коммуникаций участников проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые знания | Методика сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ на стадии оценки возможности реализации проекта |
|  | Российские и международные стандарты управления проектами |
|  | Управление конфигурацией как составная часть управления проектом сооружения ОИАЭ |
|  | Российское законодательство в части, касающейся проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Законодательство страны реализации проекта в области проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Внедрение процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер-проектировщик отдела управления конфигурацией Ведущий специалист отдела управления конфигурацией |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет или магистратура или Высшее образование (непрофильное) – специалитет или магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области проектирования и строительства ОИАЭ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22491 | Инженер-конструктор |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
|  | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 2.14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика |
|  | 2.14.04.02 | Ядерные физика и технологии |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
|  | 2.14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
|  | 2.27.05.01 | Специальные организационно-технические системы |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Организационная поддержка внедрения процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование перечня требований к соисполнителям работ в части, касающейся управления конфигурацией, требованиями и изменениями, в соответствии с регламентирующими документами, применяемыми в проекте сооружения ОИАЭ, и принятой методикой сбора и анализа данных и требований к ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Анализ договоров соисполнителей работ на предмет отображения установленных требований в части, касающейся управления конфигурацией, требованиями и изменениями проекта сооружения ОИАЭ |
|  | При выявлении отклонений формирование предложений по внесению изменений в договоры с соисполнителями работ по проекту сооружения ОИАЭ |
|  | Согласование внесения изменений в договоры с соисполнителями работ по проекту сооружения ОИАЭ в порядке, установленном локальными нормативными актами |
| Необходимые умения | Анализировать регламентирующие документы и методику в части, касающейся управления конфигурацией, для определения перечня требований к соисполнителям работ по проекту сооружения ОИАЭ |
|  | Выявлять несоответствия в договорах соисполнителей работ в части, касающейся отображения требований к управлению конфигурацией, требованиями и изменениями проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Определять методы и способы корректировки договоров в части, касающейся отображения требований к управлению конфигурацией, требованиями и изменениями проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые знания | Российские и международные стандарты управления проектами |
|  | Управление конфигурацией как составная часть управления проектом сооружения ОИАЭ |
|  | Российское законодательство в части, касающейся проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Законодательство страны реализации проекта в области проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Стандарты по реализации информационных систем и архитектуры организации или проекта |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Методическая поддержка внедрения процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Сбор материалов и информации для формирования регламентирующих документов нижнего уровня (рабочие инструкции, руководства, регламенты) для конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Разработка регламентирующих документов (регламенты, инструкции) для организации деятельности конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Согласование разработанных регламентирующих документов в порядке, установленном локальными нормативными актами |
|  | Консультирование исполнителей по применению регламентирующих документов для организации их деятельности в рамках проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Обеспечение согласованности деятельности субподрядных организаций по формированию структур описания проекта в соответствии с требованиями документов по управлению конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые умения | Формулировать перечень и назначение регламентирующих документов проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Определять пользователей разрабатываемых регламентирующих документов проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Определять структуру и подбирать содержание регламентирующих документов проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Аргументированно представлять разработанные регламентирующие документы проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Координировать деятельность субподрядных организаций по формированию структур описания проекта сооружения ОИАЭ |
| Необходимые знания | Правила, подходы и принципы разработки регламентирующих документов по управлению проектом сооружения ОИАЭ |
|  | Российские и международные стандарты управления проектами |
|  | Управление конфигурацией как составная часть управления проектом сооружения ОИАЭ |
|  | Российское законодательство в части, касающейся проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Законодательство страны реализации проекта в области проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Порядок согласования регламентирующих документов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация информационной поддержки внедрения процесса управления конфигурацией проекта сооружения ОИАЭ | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Разработка детальных требований к функционалу информационных систем, применяемых в проекте сооружения ОИАЭ для процессов управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
| --- | --- |
|  | Согласование разработанных требований к функционалу информационных систем, применяемых в проекте сооружения ОИАЭ для процессов управления конфигурацией, требованиями и изменениями, в порядке, установленном локальными нормативными актами |
|  | Разработка документации по использованию информационных решений, применяемых при реализации проекта сооружения ОИАЭ, в части, касающейся управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Формирование заключений по результатам приемо-сдаточных испытаний информационных систем, применяемых при реализации проекта сооружения ОИАЭ, в части, касающейся управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
| Необходимые умения | Проектировать документацию по использованию информационных решений, применяемых при реализации проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Обосновывать разработанные требования к функционалу информационных систем, применяемых в проекте сооружения ОИАЭ для процессов управления конфигурацией, требованиями и изменениями в процессе согласования |
|  | Оценивать результаты приемо-сдаточных испытаний информационных систем, применяемых в проекте сооружения ОИАЭ, на соответствие требованиям к управлению конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Оформлять заключения в соответствии с локальными нормативными актами |
| Необходимые знания | Стандарты по реализации информационных систем и архитектуры организации или проекта |
|  | Правила и принципы организации управления информацией в современных информационных системах |
|  | Функционал информационных систем, применяемых для управления конфигурацией, требованиями и изменениями в проекте сооружения ОИАЭ |
|  | Процедуры согласования разработанных требований к функционалу информационных систем, применяемых в проекте сооружения ОИАЭ для процессов управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация обучения конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями проекта сооружения ОИАЭ | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение потребностей в обучении конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями (включая работу в соответствующих информационных системах) |
| --- | --- |
|  | Планирование обучения конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Разработка модульной программы обучения конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Формирование пакета учебно-методических материалов для обучения конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Оценка эффективности обучения конечных исполнителей проекта сооружения ОИАЭ процессам управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
| Необходимые умения | Собирать информацию о потребностях исполнителей проекта сооружения ОИАЭ в дополнительных умениях и знаниях в области управления конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Определять формы и форматы обучения исполнителей проекта сооружения ОИАЭ управлению конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Подбирать учебные и методические материалы для обучения исполнителей проекта сооружения ОИАЭ управлению конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Составлять графики обучения исполнителей проекта сооружения ОИАЭ управлению конфигурацией, требованиями и изменениями |
|  | Проводить тестирование знаний и умений исполнителей проекта сооружения ОИАЭ по завершении процесса обучения управлению конфигурацией, требованиями и изменениями |
| Необходимые знания | Методы сбора и анализа данных о потребностях в обучении |
|  | Современные методики обучения взрослых |
|  | Способы оценки эффективности обучения |
|  | Принципы проектирования модулей обучения |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Координация процесса приемки/передачи результатов проекта сооружения ОИАЭ заказчику в части, касающейся полноты и актуальности передаваемой информации | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения сроков предоставления данных, необходимых для процесса приемки-передачи результатов проекта сооружения ОИАЭ |
| --- | --- |
|  | Оценка данных, планируемых для передачи заказчику, на предмет соответствия установленным требованиям |
|  | Запрос дополнительной информации при выявлении несоответствий установленным требованиям |
|  | Разработка предложений по устранению выявленных несоответствий |
|  | Оказание консультационно-методической помощи при реализации процессов приемки/передачи |
| Необходимые умения | Осуществлять мониторинг процесса приемки-передачи результатов проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Выявлять несоответствие установленным требованиям данных, планируемых для передачи заказчику |
|  | Оформлять запрос на предоставление дополнительной информации |
| Необходимые знания | Российское законодательство в части, касающейся проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Законодательство страны реализации проекта в области проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ОИАЭ |
|  | Процедуры процессов приемки-передачи результатов проекта сооружения ОИАЭ |
|  | Требования к полноте и актуальности информации, передаваемой заказчику в процессе приемки-передачи результатов проекта |
|  | Порядок действий в случае выявления несоответствий установленным требованиям данных, планируемых для передачи заказчику |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва

Генеральный директор Хитров Андрей Юрьевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Инжиниринговая компания «АСЭ», город Нижний Новгород |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.