**П Р О Т О К О Л**

**заседания Совета по информационным технологиям
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

**г. Москва**

**6 ноября 2019 г. № 3**

**Присутствовали:**

**Члены Совета по информационным технологиям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Совет), участвующие в заседании:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скляр Алексей Валентинович | - | заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (председатель) |
| ОмелайЯрослав Владимирович | - | директор Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (заместитель председателя) |
| АроновМихаил Михайлович  | - | заместитель директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ответственный секретарь) |
| ДымочкаМихаил Анатольевич | - | руководитель – главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию) |
| Кузнецов Дмитрий Валентинович | - | начальник Департамента информационных технологий Пенсионного фонда Российской Федерации (по согласованию) |
| ЛебедевАндрей Владимирович | - | заместитель директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| ЛигоминаДмитрий Витальевич | - | заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| МаксаковАлексей Александрович | - | заместитель директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |

1. **Вступительное слово А. В. Скляра, заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, председателя Совета**

(Скляр)

* 1. Принять к сведению информацию председателя Совета, заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (А. В. Скляр) по повестке, уделив особое внимание вопросу использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее — ФГИС ФРИ) для осуществления межведомственного информационного обмена сведениями об инвалидах в целях предоставления государственных услуг в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.
1. **О ходе исполнения поручений заседания Совета № 2**

(Аронов, Лебедев)

* 1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета, заместителя директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (М. М. Аронов) о текущем статусе исполнения поручений предыдущего заседания Совета.
	2. Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (А. В. Лебедев) о ходе работ по пилотному проекту предоставления отдельных видов услуг, для получения которых гражданин может обратиться в любое подразделение ПФР и ФСС.
	3. Пенсионному фонду Российской Федерации (далее — ПФР), Фонду социального страхования Российской Федерации (далее — ФСС), федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее — ФГБУ «ФБ МСЭ»), Федеральной службе по труду и занятости (далее — Роструд) представить в Минтруд России информацию об исполнении Плана развития информационных технологий за I–III кв. 2019 года.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. ПФР, ФСС, ФГБУ «ФБ МСЭ», Роструду направить в Минтруд России предложения по внесению изменений в План развития информационных технологий.

Срок — 29 ноября 2019 года.

* 1. Минтруду России осуществить свод предложений по внесению изменений в План развития информационных технологий и подготовить версию № 3 Плана для утверждения на следующем заседании Совета.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. Минтруду России, ПФР, ФСС, Роструду и ФГБУ «ФБ МСЭ» обеспечивать реализацию мероприятий по созданию и развитию информационных систем (подсистем), обеспечивающих предоставление информации, взаимодействие с организациями, оказание социальных услуг и предоставление мер социальной защиты (поддержки) гражданам, а также информационных систем (подсистем), участвующих в информационном взаимодействии с вышеуказанными системами (подсистемами) только в соответствии с Планом развития информационных технологий в целях недопущения, в том числе дублирования осуществляемых функций и данных в информационных системах, их соответствия планируемым мероприятиям по обеспечению нормативно-правового регулирования.
1. **О ходе внедрения отдельных единых требований при взаимодействии с гражданами для получения услуг во всех территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, учреждений медико-социальной экспертизы в соответствии с согласованным Перечнем отдельных единых требований при взаимодействии с гражданами до 1 декабря 2019 года**

(Кузнецов, Афонина, Моряков)

* 1. Принять к сведению информацию от ПФР (И. И. Афонина), ФСС (Ф. И. Моряков) о ходе внедрения отдельных единых требований при взаимодействии с гражданами для получения услуг во всех территориальных органах ПФР, ФСС, учреждений медико-социальной экспертизы в соответствии с согласованным Перечнем отдельных единых требований при взаимодействии с гражданами и готовности территориальных органов к внедрению этих требований начиная с 1 декабря 2019 года.
	2. ПФР, ФСС направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет о внедрении отдельных единых требований во всех территориальных органах в соответствии с согласованным перечнем.

Срок — 13 декабря 2019 года.

1. **О ходе реализации пилотного проекта по переходу к ведению централизованного бухгалтерского учета в Пенсионном фонде Российской Федерации**

(Кузнецов)

* 1. Принять к сведению информацию ПФР (Д. В. Кузнецов) о ходе реализации пилотного проекта по переходу к ведению централизованного бухгалтерского учета.
	2. ПФР представить в Минтруд России информацию о завершении пилотного проекта по переходу к ведению централизованного бухгалтерского учета на уровне федеральных округов Российской Федерации.

Срок — 31 января 2020 года.

* 1. Установить, что для обеспечения централизованного бухгалтерского учета в ПФР, ФСС необходимо применение одинаковых информационных систем и сервисов или возможность применения разных информационных систем и сервисов, но с идентичными возможностями и функциональностью.
	2. ФСС совместно с ПФР и Минтрудом России проработать вопрос применения подходов к ведению централизованного бухгалтерского учета, разработанных ПФР, в других информационных системах (в частности, системе «Парус»).

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. Минтруду России, ПФР и ФСС разработать проект Плана-графика реализации централизованного бухгалтерского учета в ПФР, ФСС для его утверждения в I квартале 2020 года.

Срок — 13 декабря 2019 года.

1. **Обсуждение предложений по структуре межведомственного проекта создания и внедрения информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами»**

(Скляр, Омелай, Афонина)

* 1. Принять к сведению информацию председателя Совета, заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (А. В. Скляр), директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России (Я. В. Омелай) и ПФР (И. И. Афонина) о необходимости создания межведомственной проектной группы для обеспечения пилотного внедрения информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» (далее — ЕКЦ).
	2. Минтруду России рассмотреть предложения ПФР по структуре проектной группы и документам, обеспечивающим ее работу, и направить проекты документов участникам ЕКЦ.

Срок — 22 ноября 2019 года.

* 1. ПФР, ФСС, ФГБУ «ФБ МСЭ», Роструду обеспечить рассмотрение проектов документов по обеспечению работы проектной группы и направить в Минтруд России предложения, замечания, информацию об их согласовании.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. ПФР, ФСС, ФГБУ «ФБ МСЭ», Роструду определить участников проектной группы (в том числе представителей пилотных субъектов Российской Федерации) и направить в Минтруд России информацию об участниках и их ролях в проектной группе.

Срок — 29 ноября 2019 года.

1. **О функционировании, развитии ФГИС ФРИ**
	1. **О полноте, оперативности и др. вопросах передачи поставщиками сведений, подлежащих включению в ФГИС ФРИ**

(Петина)

* + 1. Принять к сведению информацию ПФР (Е. В. Петина) об обеспечении в настоящее время полноты и оперативности передачи поставщиками сведений, подлежащих включению в ФГИС ФРИ.
	1. **Об использовании сведений, содержащихся в ФГИС ФРИ, для предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, иными организациями**

(Петина)

* + 1. Принять к сведению информацию ПФР (Е. В. Петина) о пилотировании в субъектах Российской Федерации передачи отдельных видов сведений органам исполнительной власти.
	1. **О готовности ФГИС ФРИ, в части предоставления сведений, содержащиеся в реестре, посредством СМЭВ**

(Петина)

* + 1. Принять к сведению информацию ПФР (Е. В. Петина) о готовности ФГИС ФРИ в части предоставления сведений, содержащихся в реестре, посредством СМЭВ.
1. **Об использовании сведений из ФГИС ФРИ Фондом социального страхования**

(Бахарь)

* 1. Принять к сведению информацию ФСС (П. И. Бахарь) об использовании ФСС сведений из ФГИС ФРИ, а также проблемах, связанных с изменением/исключением технических средств реабилитации (далее — ТСР) из индивидуальных программ реабилитации и абилитации (далее — ИПРА).
	2. Установить, что перечень данных, необходимых ФСС для оказания государственных услуг, осуществления функций, во ФГИС ФРИ соответствует получаемым данным посредством информационного сервиса (витрины данных) ФГБУ «ФБ МСЭ».
	3. ФСС все проблемы, связанные с функционированием ФГИС ФРИ и размещенными в ней сведениями, регистрировать в службе технической поддержки ПФР, в том числе при несоответствии состава необходимых данных, сроков размещения данных во ФГИС ФРИ, функционирования сервисов СМЭВ.
	4. Минтруду России обеспечить функционирование адреса электронной почты для эскалации вопросов о функционировании ФГИС ФРИ и размещенных в ней сведениях, для решения которых необходимы соответствующие действия от Минтруда России.

Срок — 22 ноября 2019 года.

* 1. ПФР обеспечивать эскалацию вопросов о функционировании ФГИС ФРИ и размещенных в ней сведениях, для решения которых необходимы соответствующие действия от Минтруда России на созданный адрес электронной почты.

 Срок – начиная, с 22 ноября 2019 года.

* 1. ПФР совместно с ФСС проработать вопрос предоставления протоколов загрузки информации в ФГИС ФРИ и достаточности содержащихся в них информации для определения ответственности в случае нарушения сроков размещения информации в ФГИС ФРИ.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. ПФР совместно с ФСС проработать вопрос об инициативной рассылке сведений об изменении перечня ТСР, назначенных инвалиду, в связи с корректировкой или отменой ИПРА.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. ФГБУ «ФБ МСЭ» совместно с ФСС и ПФР разработать исчерпывающий перечень форматно-логических контролей данных об инвалидах и ИПРА и направить его на согласование в Минтруд России.

Срок — 29 ноября 2019 года.

* 1. Минтруду России обеспечить согласование перечня форматно-логических контролей данных об инвалидах и ИПРА и довести его до сведения поставщиков информации ФГИС ФРИ.

Срок — 13 декабря 2019 года.

1. **О предоставлении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы различным государственным органам и организациям сведений, имеющихся в ФГИС ФРИ**

(Дымочка)

* 1. Принять к сведению информацию руководителя – главного федерального эксперта по медико-социальной экспертизе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (М. А. Дымочка) о предоставлении федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы различным государственным органам и организациям сведений из ИПРА.
1. **Об информационном взаимодействии федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с медицинскими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами, в том числе в части предоставлении выписок из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПРА) и информации об исполнении мероприятий ИПРА**

(Дымочка)

* 1. Принять к сведению информацию руководителя – главного федерального эксперта по медико-социальной экспертизе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (М. А. Дымочка) об информационном взаимодействии федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с медицинскими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами, в том числе в части предоставлении выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) и информации об исполнении мероприятий ИПРА.
	2. ПФР совместно с ФГБУ «ФБ МСЭ» завершить работы по загрузке в ФГИС ФРИ информации из электронного архива.

Срок — 13 декабря 2019 года.

1. **Об оптимизации процессов межведомственного взаимодействия в целях использования сведений, содержащиеся в ФГИС ФРИ, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами**

(Омелай)

* 1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета, директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Я. В. Омелай) об оптимизации процессов межведомственного взаимодействия в целях использования сведений, содержащиеся в ФГИС ФРИ, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами.
	2. Отметить, что в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федеральный реестр инвалидов ведется, в числе прочего, в целях использования содержащихся в нем сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Вместе с тем, в целях предоставления аналогичной по составу информации ФГБУ «ФБ МСЭ» обеспечивает функционирование иных информационных ресурсов (витрин данных), а также проводит мероприятия по подключению пользователей к указанным информационным ресурсам. Таким образом, ФГБУ «ФБ МСЭ» осуществляет расходы материальных и трудовых ресурсов на предоставление дублирующего ФГИС ФРИ канала информационного взаимодействия.
	3. Отметить, что при использовании ФГИС ФРИ для получения содержащихся в ней сведений как ФГИС ФРИ, так и СМЭВ являются инструментами информационного взаимодействия, при этом источником данных является соответствующий поставщик информации ФГИС ФРИ. Следует отметить, что ПФР и Минкомсвязь России выполняют лишь функции операторов ФГИС ФРИ и СМЭВ соответственно, не являются участниками информационного обмена и не несут ответственности за состав передаваемых посредством этих систем данных.
	4. ПФР совместно с ФСС, ФГБУ «ФБ МСЭ» разработать схему действий при выявлении фактов наличия у гражданина более одного СНИЛС в целях устранения ошибок целостности данных, связанных с указанными фактами.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. ФГБУ «ФБ МСЭ» направить в Минтруд России перечень сведений об инвалидах и ИПРА, участвующих в межведомственном информационном обмене и отсутствующим в ФГИС ФРИ.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. ФГБУ «ФБ МСЭ» направить в Минтруд России и ПФР перечень организаций, получающих в настоящее время сведения посредством информационного сервиса (витрины) ФБ МСЭ.

Срок — 13 декабря 2019 года.

* 1. В целях обеспечения перехода на использования только ФГИС ФРИ, начиная с 8.11.2019 г., ПФР совместно с ФСС осуществлять регулярный мониторинг полноты, оперативности и достоверности сведений об инвалидах и ИПРА, предоставляемых ФГИС ФРИ посредством СМЭВ, со сведениями, размещаемыми в информационном сервисе (витрине) ФБ МСЭ, и представить в Минтруд России отчет по вопросу готовности ФСС к переходу на использование данных ФГИС ФРИ и отказу от использования витрин данных ФГБУ «ФБ МСЭ», который должен отражать, в том числе, следующее:

- результаты соответствия данных по срокам и количеству;

- результаты работы сервисов СМЭВ.

Срок — 13 декабря 2019 года

* 1. ПФР обеспечить функционирование ФГИС ФРИ, в котором выполняются условия получения данных государственными органами и организациями в соответствии с условиями п. 10.7 настоящего Протокола.
	2. На основании результатов формирования отчета, установленного п.10.7 настоящего Протокола, ПФР подготовить план-график перехода на получение данных государственными органами и организациями только через ФГИС ФРИ без использования информационного сервиса (витрины данных) ФГБУ «ФБ МСЭ».

Срок — 30 декабря 2019 года.

* 1. ПФР совместно с ФГБУ «ФБ МСЭ» подготовить проекты писем от Минтруда России в адрес потребителей информации витрин данных ФГБУ «ФБ МСЭ» по переходу на использование ФГИС ФРИ для получения необходимых сведений без использования информационного сервиса (витрины данных) ФГБУ «ФБ МСЭ».

Срок — 30 декабря 2019 года.

* 1. ПФР обеспечить учет перехода получения государственными органами и организациями из ФГИС ФРИ и формирования отчетности для полного перехода получения посредством ФГИС ФРИ без использования дублирования информационного сервиса (витрины данных) ФГБУ «ФБ МСЭ».
1. **Разное**
	1. Отметить, что ФСС, как государственный внебюджетный фонд, предоставляющий меры социальной защиты (поддержки), в соответствии со статьей 6.112 Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О единой государственной информационной системе социального обеспечения» (далее – постановление Правительства РФ) является поставщиком информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее — ЕГИССО) и предоставляет информацию о назначенных мерах социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО в соответствии с Порядком предоставления информации в ЕГИССО и регламентом информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с ЕГИССО (далее – Регламент).
	2. Отметить необходимость размещения ФСС сведений о назначении мер социальной поддержки в отношении инвалидов в ЕГИССО.
	3. Отметить размещение в настоящее время ФСС сведений о назначении мер социальной поддержки в отношении других категорий граждан (пособия по беременности, на погребение, оплата льготникам санаторно-курортного лечения и т.д.) не чаще 1 раза в месяц.
	4. ФСС обеспечить размещение информации о назначенных мерах социальной поддержки в ЕГИССО в соответствии с Федеральным законом, постановлением Правительства РФ и Регламентом не позднее следующего рабочего дня после назначения меры социальной поддержки.

Срок — 29 ноября 2019 года.

* 1. Департаменту информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России отразить результаты исполнения мероприятий, указанных в настоящем Протоколе, в отчете Правительству Российской Федерации об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также оптимизации деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, учреждений медико-социальной экспертизы, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой 28 декабря 2018 года № 10974п‑П12.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  | А. В. Скляр |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь Совета, заместитель директора Департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  | М.М. Аронов |